ТИПОВОЙ ДОГОВОР №_______

исследованию безопасности эксплуатации Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (или HAZOP)

г. Алматы								               «___» ________ 2012 г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Го И, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании ______________________, заключили настоящий договор оказания услуг по исследованию безопасности эксплуатации Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (или HAZOP) (далее - Договор) о нижеследующем:

- Предмет  Договора

  - Исполнитель обязуется оказать услуги по исследованию безопасности эксплуатации  объектов Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (НПС 8, НПС 10 и НПС 11) (далее – Услуги), а Заказчик принимает и оплачивает Услуги Исполнителя, оказанные надлежащим образом на условиях и в срок предусмотренных настоящим Договором и приложением 1 к Договору.

  - Порядок оказания Услуг по безопасности эксплуатации регламентируются законодательством Республики Казахстан, а также международными стандартами.

- Общая стоимость Услуг и порядок оплаты

  - Общая стоимость Услуг по Договору составляет _____________(_____________) тенге с учетом   НДС.

2.2  Заказчик производит оплату за оказанные Услуги в течение 20 (двадцати) календарных дней  после предоставления отчета по исследованию безопасности эксплуатации Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай, при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, представления подписанного Сторонами акта оказанных услуг (приложение 2 к Договору), счета-фактуры  с приложением табеля учета рабочего времени, фактически затраченного на оказание Услуг (приложение 3 к Договору) и сметы затрат на проведение исследования (приложение 4 к Договору), а также предоставления Исполнителем расчета доли местного содержания в оказанном объеме Услуг по Договору, в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), по форме в соответствии с приложением 5 к Договору.

- Права и обязанности Сторон

  - Исполнитель обязан:

    - обеспечивать сохранность и бережно относиться к имуществу Заказчика, соблюдать требования технических норм и правил с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, а также других законодательных актов Республики Казахстан;

    - нести ответственность за несвоевременное и некачественное оказание Услуг, предусмотренных Договором, а также за недостатки, связанные с оказанием Услуг, включая недостатки, обнаруженные в течение 180 календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг;

    - ежемесячно до 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт оказанных Услуг (приложение 2 к Договору) и счет-фактуру;

    - ежеквартально до 2 (второго) числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представлять Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки по взаиморасчетам и связанным сторонам;

    - соблюдать технику безопасности, а также все правила, инструкции и требования, установленные на объектах строительства и в жилых помещениях;

    - представлять Заказчику расчет доли местного содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой на условиях Договора, с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения.

  - Исполнитель вправе:

    - на своевременную и полную оплату Заказчиком надлежащим образом оказанных Услуг;

3.2.2. запрашивать у Заказчика разъяснения и сведения, необходимые для оказания Услуг;

3.2.3. с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь для оказания Услуг субподрядчиков.

  - Заказчик обязан:

    - оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора;

    - обеспечить работников Исполнителя жилыми помещениями на строительных потоках и питанием по тому же стандарту, какой применяется для представителей Заказчика;

    - обеспечить работников Исполнителя транспортом во всех местах оказания Услуг, а также от ближайших к месту проведения работ аэропорта, железнодорожной станции или автовокзала до места проведения работ и обратно.

  - Заказчик вправе:

    - запрашивать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам местного содержания;

    - требовать от Исполнителя принятия мер, необходимых для надлежащего оказания Услуг;

    - требовать от Исполнителя оказания Услуг в сроки, предусмотренные Договором;

    - в любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;

    - в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Исполнителю, каких-либо выплат, в случае если просрочка оказания Услуг превысит 45 (сорок пять) календарных дней;

    - удержать при осуществлении платежей суммы штрафных санкции, предусмотренных разделом 5 Договора.

- Ответственность Сторон

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.2. За несоблюдение сроков оказания Услуг, установленных Договором, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплату штрафа в размере 0,1 % от стоимости оказываемых Услуг за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Услуг.

4.3. За несвоевременную оплату Услуг в сроки, оговоренные в разделе 3 Договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты штрафа в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от такой суммы.

4.4. Исполнитель несет ответственность за несвоевременное и некачественное оказание  Услуг, предусмотренных Договором, а также за недостатки, связанные с оказанием Услуг, в течение 180 календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг.

4.5 Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле местного содержания, указанного в пункте  6.1 раздела 6  Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1% невыполненного местного содержания от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора.

4.6. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и/или предоставление недостоверной отчетности в размере 5% от общей стоимости Договора.

4.7. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчёту местного содержания в выполненных Работах, в рамках Договора.

4.8. Оплата штрафа не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возложенных в соответствии с условиями Договора.

5. Местное содержание

5.1	Доля местного содержания в Услугах, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, составляет ____ %.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

  - Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти календарных дней с даты их наступления информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом или Торгово-промышленной палатой.

  - Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть  Договор и произвести взаиморасчеты.

7. Порядок разрешения споров

7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в уполномоченные судебные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Срок действия договора

8.1 Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 5 Договора - до полного завершения их исполнения Сторонами.

9. Конфиденциальность

9.1 Документация и любая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, a также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.

9.2 В случае обнаружения условий или технических средств, способствующих нарушению конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга.

10. Прочие условия

10.1 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.2 Все изменения и дополнения к Договору, влекущие изменение обязательств Сторон, оформляются письменно и подписываются уполномоченными лицами Сторон и скрепляются печатями.

10.3 В случае изменения юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.

10.4 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.5 Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

приложение 1 - технические требования для исследования по безопасности эксплуатации Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай НПС 8, НПС 10 и НПС 11 (HAZOP);

приложение 2 - форма акта оказанных услуг;

приложение 3 – табель учета рабочего времени;

приложение 4 - смета затрат на проведения исследования;

приложение 5 - форма предоставления расчета доли местного содержания.

- 11. Реквизиты Сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» |  |
| 050008, РК, г. Алматы, пр. Абая, д. 109В Тел.: 8(727) 331 33 10, факс: 8(727) 259 08 77, РНН 600 900 539 765 БИН 040 740 001 832 ИИК KZ796010131000108425, БИК HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана», КБЕ 17 ИИК KZ379261802148648000, БИК KZKOKZKX, АО «Казкоммерцбанк» Свидетельство о постановке на учёт по НДС серия 60001 № 0069687 от 18.09.2012 года Генеральный директор _________________________ Го И | _______________________Ф.И.О. М.П. |

Приложение 1

к договору на исследование по безопасности эксплуатации

Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (или HAZOP)

№__________ «____»_____________2012г.

Технические требования

для исследования по безопасности эксплуатации

Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай

НПС 8,  НПС 10 и НПС 11 (HAZOP)

- ВВЕДЕНИЕ

  - Краткий обзор Проекта строительства нефтепровода Казахстан-Китай

Нефтепровод Атасу-Алашанькоу является составной частью нефтепровода Казахстан-Китай, развитие которого предусматривается в два этапа:

I этап

Выполнено строительство нефтепровода Атасу-Алашанькоу длиной 965,2 км диаметром Ду 813 с объемом перекачки 10 млн.т/год смеси западносибирской и кумкольской нефтей (в соотношении 1:1).

Для перекачки заданного объема нефти выполнена реконструкция существующей ГНПС «Атасу», строительство промежуточной НПС № 9 на 384 км и Конечного пункта (КП) «Алашанькоу».

II этап, первая очередь

Строительство нефтепровода Кенкияк-Кумколь диаметром Ду 813 мм, проектное давление-6,4 МПа, объем перекачки 20 млн.т/год.

II этап, вторая очередь

Выполнено строительство  НПС 11 нефтепровода Казахстан-Китай, реконструкция НПС 9 и УУН-Алашанькоу. Целью Проекта по второму этапу второй очереди строительства является увеличение объема перекачки нефтепровода участка Атасу-Алашанькоу согласно технического задания:

2011г. -1200х104 т/год;

2012г.- 1400х104 т/год;

2013г.- 2000х104 т/год.

В проекте для обеспечения производительности нефтепровода 20 млн.т/год рассматривается строительство НПС 8 и НПС 10.

  - Краткий обзор Проекта строительства нефтепровода Казахстан-Китай Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай. Строительство НПС 8, НПС 10 и НПС 11

    - Состав сооружений НПС 8

В соответствии с операционной деятельностью НПС предусматривается строительство следующих технологических сооружений:

-     фильтры - грязеуловители;

-      система сглаживания волн давления;

-      резервуары-сборники 400 м3;

-      насос обратной закачки нефти;

-      узел подключения для подогревателей нефти;

-      магистральная насосная;

-	площадка регуляторов давления;

-      система сброса давления на выходе станции;

-	емкость дренажная;

-	технологические трубопроводы;

-	дизельная электростанция;

-     ПС35/10кВ и ПС 10/0,4кВ

-    топливная насосная

-    резервуары для сырой нефти котельной 10 м3 (1раб+1рез)

-    резервуары для дизельного топлива 3 м3(1раб+1 рез)

    - Состав сооружения НПС 10

Согласно технического задания на проектирование строительство НПС-10 выполнено с разделением на два пусковых комплекса:

- первый пусковой комплекс включает необходимый состав зданий и сооружений, обеспечивающий безопасную и надежную перекачку нефти по схеме «из насоса в насос»;

- второй пусковой комплекс включает необходимый состав зданий и сооружений, обеспечивающий безопасную и надежную перекачку нефти по схеме «через резервуарный парк» или «с подключенным резервуаром».

В соответствии с операционной деятельностью НПС для первого пускового комплекса предусматривается строительство следующих технологических сооружений:

-     фильтры - грязеуловители;

-      временные фильтры - грязеуловители;

-      система сглаживания волн давления;

-      резервуары-сборники 400 м3;

-      насос обратной закачки нефти;

-      магистральная насосная;

-	площадка регуляторов давления;

-      система сброса давления на выходе станции;

-	емкость дренажная;

-	технологические трубопроводы;

-	дизельная электростанция;

-     ПС110/10кВ

-    производственно-энергетический блок 10/0,4кВ

-    топливная насосная

-    резервуары для сырой нефти котельной 10 м3 (1 раб.+ 1резерв)

-    резервуары для дизельного топлива 3 м3 (1 раб. + 1резерв)

Для второго пускового комплекса предусматривается строительство следующих технологических сооружений:

-      узел подключения для подогревателей нефти;

- подпорная насосная

- блок предохранительных клапанов на приемных трубопроводах резервуарного парка;

- 3 РВС 10000 м3 в составе резервуарного парка;

- блок предохранительных клапанов между подпорной насосной и магистральной насосной.

    - Состав сооружения НПС 11

НПС 11 построена и принята в эксплуатацию, состав сооружения приведены в базовом проекте НПС 11.

  - Нефтесмеси планируемые к транспортировке

Нефтесмеси, планируемые к перекачке по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу в объеме 20 млн.т/год, приняты в соотношении: 35% нефти актауского района;  35% актюбинской нефти; 30% кумкольской нефти.

- ОБЪЕМ РАБОТ

  - Цель

Целью изучения безопасности эксплуатации является анализ и подтверждение действенности, способности и безопасности трубопроводной системы (нефтепровода Казахстан-Китай) с учетом ее расширения и увеличения мощности.  Проанализировать и подтвердить такие расчеты, как динамико-гидравлический анализ. Проанализировать работоспособность трубопровода в таких опасных ситуациях, как остановка, перезапуск и т.д. Также рассмотреть режимы трубопровода в эксплуатации, перезапуск и т.д. Исследования должны основываться на ранее проведенных анализах безопасности эксплуатации (HAZOP),  ПСД (проектно-сметной документации) НПС 8, НПС 10 и НПС 11.

  - Рассмотрение ПСД стадии проекта

- Анализ принятых решений;

- Анализ статического и динамического технологических расчетов;

- Проверка соответствия проектной документации казахстанским и международным  нормам и стандартам;

- Рекомендации и заключение.

  - Действие по обеспечению безопасности эксплуатации

Заключение HAZOP  на данной стадии должно быть выдано Заказчику до начала активной фазы строительства НПС 8 и НПС 10;

Действия должны включать, но не ограничиваться следующим:

- Трубопровод от Атасу до Алашанькоу: Гидравлическая система, избыточное давление, повреждение окружающей среды и т.д.;

- НПС 8, НПС 10 и НПС 11: Мощности, производственный процесс и т.д.

Исследование безопасности эксплуатации должны быть выполнено в соответствии с договором на оказание услуг.

  - Сводный отчет по HAZOP

Сводный отчет должен включать отдельные разделы по НПС 8,  НПС 10, НПС 11 и  нефтепровод в целом, а также другие разделы, предусмотренные по нормам.

  - Участники исследования

Для выполнения исследования необходимо назначить руководителя группы по HAZOP, который должен координировать работу экспертов и инженеров соответствующих специальностей (инструментальный, электрический, механический и т.д.) и нести ответственность за качество сводного отчета.

  - План мероприятий

В плане мероприятий должны быть указаны все необходимые действия. План мероприятий должен быть отпечатан, подписан и выслан в электронном виде.

- Изучение и завершение мероприятий

Руководитель группы HAZOP и/или ответственный исполнитель предварительно должен ознакомиться с составом ПСД, включая перечень чертежей и других материалов, и выбрать нужные для создания отчета  HAZOP  материалы, затем делает официальный запрос Заказчику предоставить электронные версий отобранных материалов ПСД. При подготовке отчета Руководитель группы HAZOP обязан рассматривать и согласовывать каждый раздел отчета, и при необходимости обсуждает с Заказчиком возникшие вопросы для своевременного завершения работ и достижения поставленной цели.

- Приложения

Приложения  будут включать материалы ПСД (включая чертежей и других материалов), которые будут переданы  Исполнителю согласно запросу.

- Требование к Поставщику

Поставщик услуги должен иметь сертификат соответствия OHSAS.

Приложение 2

к договору на исследование по безопасности эксплуатации

Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (или HAZOP)

№__________ «____»_____________2012г.

Акт оказанных услуг

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Подрядчик:

Основание: Договор № ____ от «___» __________2012 года

| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во | Цена в тенге, без НДС | Стоимость оказанных услуг, без НДС | Сумма НДС | Стоимость оказанных услуг, c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Исследование по безопасности эксплуатации Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (или HAZOP), за ______ месяц 2012 г.: НПС 8 НПС 10 НПС 11 | Усл. Усл. Усл. | 1 1 1 |  |  |  |  |
|  | Всего услуг на сумму: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость услуг: (прописью), в том числе сумма НДС  ( прописью)

|  | Перечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор _________________________ Го И |  | Исполнитель: |  |

Приложение 3

к договору на исследование по безопасности эксплуатации

Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (или HAZOP)

№__________ «____»_____________2012г.

Контракт: Договор

Заказчик: ТОО «Казахстанско–Китайский Трубопровод»

Исполнитель:

Форма табеля учёта рабочего времени на проведения исследования по безопасности эксплуатации

| No | Ф.И.О. | Должность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого рабочих часов | Итого рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель:                                                                                                                        Заказчик:

Должность ____________________Ф.И.О.                                                                       Должность ____________________Ф.И.О. Заказчик

Приложение 4

к договору на исследование по безопасности эксплуатации

Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (или HAZOP)

№__________ «____»_____________2012г.

Смета затрат

на проведения исследования по безопасности эксплуатации

Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай

Заказчик: ТОО «Казахстанско–Китайский Трубопровод

Исполнитель:

| № п/п | Наименование услуг | Исполнитель | Количество дней | Часовая ставка 1 чел/часа, в тенге, с НДС | Итого чел/день, тенге (гр. 5 х 8 часов) | Всего стоимость услуг, тенге, с НДС (гр. 4 х гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Общая сумма составляет 5 209 120, 00  (пять миллион двести девять тысяч сто двадцать) в том числе  НДС.

| Генеральный директор _________________________ Го И | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 5

к договору на исследование по безопасности эксплуатации

Второй очереди второго этапа строительства нефтепровода Казахстан-Китай (или HAZOP)

№__________ «____»_____________2012г.

Форма предоставления расчета доли местного содержания

Расчет местного содержания (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг), производится по формуле:

n                   m

КСр/у = 100% х [( СТi х Ki  (СД+ j - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                j=1

где:

n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);

i - порядковый номер закупаемого товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и исполнителем, договоры между исполнителем и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

__________________/____________/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - поставщика и его подпись)

Дата заполнения ____________

М.П.