«Утверждено»

Приказ №15Т/34 от 7 сентября 2012г.

Генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

___________________________

Го И

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупке услуг  технической инспекции для нужд ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

(далее – Тендерная документация)

Организатор закупок (Заказчик) –

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Алматы 050008, пр. Абая, 109В

Телефон: (727) 331 3310 Факс: (727) 259 0877

РНН 600900539765

ИИК KZ936010131000037169,

БИК HSBKKZKX 
название банка:

АО «Народный банк Казахстана»,

Алматы 050046, ул. Розыбакиева, 97
адрес веб-сайта www.kcp.kz

Сумма, выделенная для закупки, без учета НДС:

Лот №1 – Техническая инспекция строительства НПС-8 – 169 070 598,00 (сто шестьдесят девять миллионов семьдесят тысяч пятьсот девяносто восемь) тенге, без учета НДС;

Лот №2 – Техническая инспекция строительства НПС-10 – 141 048 154,00 (сто сорок один миллион сорок восемь тысяч сто пятьдесят четыре) тенге, без учета НДС.

Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Департамент контрактов, в срок до  10 часов 00 мин. 25 сентября  2012г.  (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере проводится по адресу г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Конференц зал в 12 часов 00 мин., 25 сентября  2012г.

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей с документально оформленными полномочиями на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится секретарем тендерной комиссии, до 11 часов 50 мин 25 сентября 2012г, г. Алматы, пр. Абая 109В, 12 этаж, Департамент контрактов.

Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

Обеспечение исполнения договора о закупках по итогам тендера в  размере – нет.

Условия платежа:  – Заказчик оплачивает надлежащим образом оказанные Услуги в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком документов, предоставленных в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.3 настоящего раздела Договора. Все платежи должны осуществляться на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 16 Договора. Если Исполнитель не предоставил акт оказанных услуг за Услуги, оказанные в отчётном месяце, согласно пункту 6.3 настоящего раздела Договора, оплата по этому акту  оказанных услуг будет производиться в следующем месяце, после получения его Заказчиком.

Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой, по форме, согласно приложению 3 к Договору и подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов по оказанным Услугам и произведенным платежам.

Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия  и связанные с ними конкретные ценовые скидки  (примечание: авансовый платеж осуществляется только по предоставлению потенциальным поставщиком  банковской гарантии на возврат авансового платежа или гарантийного денежного взноса, вносимого на банковский счет заказчика). При этом потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае

## 1. Содержание, оформление и представление заявок

- Заявка на участие в открытом тендере является формой выражения согласия потенциального поставщика оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, установленными тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере согласно приложению 1 или 2 к Тендерной документации;

- нотариально засвидетельствованную копию лицензии, нотариально засвидетельствованные копии лицензии и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

- техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика согласно приложению 3 к Тендерной документации:

•	перечень документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и/или услуг для закупки и соответствие их Тендерной документации;

•	техническое описание на поставляемые товары (схемы, чертежи, ссылки на международные или казахстанские стандарты) с подробным описанием основных и эксплуатационных характеристик товаров, завода-изготовителя;

•	копии  свидетельств и/или сертификатов, других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и/или услуг для закупки и соответствия Тендерной документации;

- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере;

- документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 35 Тендерной документации;

- ценовое предложение потенциального поставщика согласно приложению 4 к Тендерной документации, подписанное потенциальным поставщиком;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

- нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика;

- доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в тендере, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

- В случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг), являющихся предметом проводимых закупок, заявка на участие в открытом тендере должна содержать перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) и объем и виды передаваемых на субподряд (соисполнение) работ и услуг согласно приложению 5 к Тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере также должна содержать нотариально засвидетельствованные копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает субподрядчиков (соисполнителей) на тендер, которым предполагается деятельность, подлежащая обязательному лицензированию.

- Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг.

- Потенциальный поставщик, не являющийся резидентом Республики Казахстан представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения с нотариально засвидетельствованным переводом на язык Тендерной документации

- Срок действия заявки на участие в открытом тендере должен соответствовать требуемому сроку, установленному тендерной документацией.

- Заявка на участие в открытом тендере представляется потенциальным поставщиком в запечатанном конверте до истечения окончательного срока представления заявок, указанного в тендерной документации, которая должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика.

- Техническая спецификация заявки на участие в открытом тендере (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика) и оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, прикладываются отдельно.

- На лицевой стороне запечатанного конверта с заявкой на участие в тендере потенциальный поставщик должен указать

- полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

- полное наименование и почтовый адрес Заказчика, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в тендерной документации;

- наименование тендера (лота) для участия в котором представляется заявка на участие в тендере потенциального поставщика.

Не допускается представление конверта с заявкой на участие в открытом тендере либо документов и (или) материалов, являющихся составной частью заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой, указанного в тендерной документации.

Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

Потенциальный поставщик должен представить один оригинал и одну копию Заявки с указанием "ОРИГИНАЛ" и "КОПИЯ". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

- Заказчик в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации заявок на участие в открытом тендере сведения о потенциальных поставщиках, представивших до истечения установленного срока конверты с заявками на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в открытом тендере вправе:

- изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в открытом тендере;

- отозвать свою заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в открытом тендере.

Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в открытом тендере, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в открытом тендере.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом открытого тендера. Заказчик (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом открытого тендера.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

- Потенциальный поставщик представивший недостоверную информацию будет включен в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков).

## 2.  Обеспечение заявки на участие в тендере

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в тендере, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

  - в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера и внесет обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в тендере:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

- банковскую гарантию, по форме приложения 6 к Тендерной документации.

- Обеспечение заявки на участие в тендере представляется в размере 1% (одного процента) от суммы, выделенной для закупки, (потенциальный поставщик по каждому лоту, на которые подает свою тендерную заявку, вносит отдельное обеспечение) и со сроком действия не менее срока действия самой тендерной заявки.

- Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения заявки на участие в тендере, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения заявки на участие  путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика в подтверждающем документе должны быть указаны название тендера (лота при наличии), сумма обеспечения, наименование Заказчика и потенциального поставщика.

- Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в тендере до истечения окончательного срока представления заявок;

- подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем или потенциального поставщика занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

- истечения срока действия заявки на участие в тендере;

- обеспечение заявки на участие в тендере потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место возвращается в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией.

- Обеспечение заявки на участие в тендере, внесенное потенциальным поставщиком не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:

- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

- Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность;

- субъектами малого и среднего предпринимательства, если в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

- Содержание ценового предложения

- Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую цену товаров, работ и услуг без учета НДС.

- Ценовое предложение должно включать в себя расходы на транспортировку и страхование, на оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями выполнения работ, оказания услуг.

- Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей цене товаров, работ, услуг, представленную на условиях Заказчика, определенных в тендерной документации, а также общую цену (скидку), предложенную потенциальным поставщиком с учетом альтернативных условий.

- Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в тенге. Ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иной валюте, при этом для приведения ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления и оценки будет применен официальный курс Национального банка Казахстана на день вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

- Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом тендере

- Тендерная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере в день, время и в месте, которые указаны в тендерной документации.

При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в открытом тендере тендерная комиссия объявляет информацию о перечне документов и материалов, содержащихся в заявке на участие в открытом тендере.

- До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в открытом тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом открытого тендера и тендерной документации.

- Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на тендер (лот) представлена только 1 заявка на участие в открытом тендере (лоте).

- Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

- председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, по разъяснению положений тендерной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в тендерную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в открытом тендере;

оглашает иную информацию по данному тендеру;

вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.

- Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

- Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик опубликовывает на своем веб-сайте и на веб-сайте, определенном Фондом, текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом тендере должен содержать следующие сведения:

- день, время и место проведения заседания;

- состав тендерной комиссии;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, предоставивших заявки в установленные сроки, с указанием даты и времени предоставления заявок;

- информацию о содержании заявок, ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

- полное наименование, фактический адрес потенциальных поставщиков, которым возвращены заявки ввиду их представления после окончательного срока представления заявок;

- жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов.

- Рассмотрение заявок на участие в тендере, оценка и сопоставление заявок на участие в тендере и подведение итогов тендера

- Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя открытого тендера, предложившего наилучшие условия поставки (выполнения, оказания) закупаемых товаров, работ, услуг.

- Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации);

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

- Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям тендерной документации;

- если потенциальный поставщик является аффилиированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- Не отклоненные заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией согласно критериям, содержащимся в настоящей Тендерной документации. Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения следующих критериев:

- потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара (условное снижение цены на 10%);

- казахстанское содержание в товаре  потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания), которое определяется на основании сертификата происхождения товара (формы CT KZ) или заявления-декларации, выданного соответствующим уполномоченным органом при выпуске единичного, нестандартного, несерийного товара или товара, выпускаемого под заказ;

- гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле казахстанского содержания в работах или услугах (условное снижение цены на 0,1% за каждый 1% казахстанского содержания), подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения казахстанского содержания в предлагаемых работах или услугах;

- В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный товаропроизводитель закупаемого товара. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных товаропроизводителей победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный товаропроизводитель, имеющий больший опыт работы производства закупаемых товаров. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного товаропроизводителя, победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых работ, услуг. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный поставщик работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера. При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- Итоги открытого тендера оформляются протоколом. Протокол об итогах открытого тендера подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и её секретарём.

- В протоколе об итогах открытого тендера должна содержаться информация:

- о месте и времени подведения итогов;

- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;

- о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС;

- об отклоненных заявках, основаниях отклонения;

- о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям тендерной документации;

- о результатах применения критериев оценки;

- об итогах открытого тендера;

- о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер состоялся;

- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;

- сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам;

- иная информация по усмотрению тендерной комиссии.

- Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

- представления заявок на участие в тендере менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 34 Тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- непредставления победителем тендера обеспечения аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Тендерной документации.

- В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах тендера, не представил Товариществу подписанный договор о закупках, то Товариществом удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

В случае, если договором о закупках предусматривается выплата аванса (предоплаты) и (или) предоставление победителем тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить банковскую гарантию или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), определенное Товариществом, и (или) банковскую гарантию или иное обеспечение исполнения договора, определенное Товариществом.

В случае, если банковская гарантия или иное обеспечение возврата аванса (предоплаты), определенное Товариществом, и (или) банковская гарантия или иное обеспечение исполнение договора, определенное Товариществом, не будут представлены в указанные сроки, то Товариществом в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине поставщика, Товарищество должно направить потенциальному поставщику, занявшему по итогам сопоставления и оценки второе место, уведомление о намерении заключения с ним договора о закупках, по цене, не превышающей предложенную им цену в заявке на участие в тендере. В случае, если потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место, не будет представлен ответ на уведомление, то Товарищество по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с Правилами.

- При расторжении договора о закупках в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок, Товарищество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить поставщику банковскую гарантию или иное обеспечение исполнения договора, определенное Товариществом.

- Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера:

- направляет победителю уведомление;

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом;

- публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

- Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в тендере, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего открытого тендера.

## Порядок заключение договора о закупках по итогам тендера

- Договор о закупках заключается в соответствии с проектом договора о закупках (приложение 7 к Тендерной документации).

- Цена договора о закупках должна содержать цену, предложенную победителем тендера с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера или закупки способом запроса ценовых предложений не является плательщиком НДС или поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах.

- Договор о закупках товаров, работ или услуг будет содержать указанную поставщиком в заявке на участие в тендере долю казахстанского содержания в товарах, работах или услугах согласно сертификату происхождения товара формы СТ-KZ, заявлению-декларации, гарантийному обязательству и его ответственность за неисполнение обязательств по доле казахстанского содержания в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости договора.

Договор о закупках будет предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в товарах, работах, услугах.

- Если договор заключается с организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность), отечественным товаропроизводителем закупаемого товара, условиями договора должна предусматриваться предоплата в размере не менее 30% от суммы договора, которая должна выплачиваться не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

- Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан осуществить в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания  сторонами соответствующих акта(ов).

- Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

Товарищество не возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках, если договор о закупках исполнен ненадлежащим образом или расторгнут в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств.

- Договор о закупках должен предусматривать ответственность Заказчика за нарушения пунктов 45-47 Тендерной документации.

- В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера не представил Заказчику подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок.

- Внесение изменений в проект договора о закупках допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

- внесение изменения в проект договора о закупках инициировано одной из сторон;

- внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора о закупках принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

- Внесение изменения в заключенный договор о закупках допускается в следующих случаях:

- по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону уменьшения;

- в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

- в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров, работ, услуг в плане закупок;

- в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товара;

- в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

- в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам;

- в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договора о закупках на поставку товаров, заключенного с отечественным товаропроизводителем, вследствие уменьшения или увеличения цены товара, вызванного значительным изменением стоимости сырья и(или) комплектующих, необходимых для производства товара, а также тарифов, влияющих на ценообразование товара. Внесение такого изменения допускается по взаимному согласию сторон на основании ценового маркетингового заключения Уполномоченного органа по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда, по прошествии одного года действия договора и не более одного раза в год;

- в части уменьшения или увеличения суммы договоров на проектирование, поставку и строительство нефтепроводов и/или их объектов (ЕРС контракты), связанного с уменьшением или обоснованным увеличением объема товаров, работ и услуг или изменением, по инициативе Товарищества, технической спецификации (технических характеристик) закупаемых товаров,  а также в части изменения сроков (графиков) выполнения работ по данным договорам. Внесение таких изменений допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения товаров, работ, услуг в плане закупок.

- Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

- Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 51 и 52 Тендерной документации.

7. Разъяснение положений Тендерной документации

- Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.

Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него.

56. Потенциальные поставщики в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками могут обратиться по телефону (727) 330 9546 факсу (727) 259 0877.

8.  Изменения и дополнения Тендерной документации

  - Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик уведомляется всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию.

Приложения:

    - Форма Заявки потенциального поставщика для юридических лиц.

    - Форма Заявки потенциального поставщика для физических лиц.

    - Техническая спецификация.

    - Форма ценового предложения.

    - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг)

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки.

    - Проект договора о закупках.

Приложение №1 к тендерной документации

по закупке услуг технической инспекции для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
     (для юридических лиц)

Кому: ________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Полное наименование юридического лица – потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) |  |
| --- | --- |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| Регистрационный номер налогоплательщика |  |
| Фактический адрес, контактные телефоны потенциального поставщика |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ________________(указывается полное наименование юридического лица)

настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера __________________(указать полное наименование тендера)  в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое), в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ (указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _________ (поставляемого  товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на _____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую _____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №2 к тендерной документации

по закупке технической инспекции для нужд ТОО «ККТ»

Заявка на участие в тендере
      (для физического лица)

Кому: _________________________________________________________

(указывается наименование Заказчика)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика |  |
| Адрес прописки физического лица – потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Контактные телефоны, почтовый адрес физического лица - потенциального поставщика |  |

2. ___________________  (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера _____________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление _________(указать наименование Заказчика) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, качественных и иных характеристиках _____________ (поставляемого товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____ листах.

6. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

7. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ дней с даты вскрытия конвертов с заявками.

8. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую ____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

9. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

________________________________

_____________________/__________/

(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №3 к тендерной документации

по закупке технической инспекции для нужд ТОО «ККТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для реализации проекта поставки и строительства НПС №8 и поставки и строительства НПС №10 Нефтепровода Казахстан-Китай

Настоящее Техническое задание разработано для потенциального поставщика услуг независимой технической инспекции (Подрядчика) для проекта поставки и строительства НПС №8 и поставки и строительства НПС №10 нефтепровода Казахстан-Китай, реализуемых ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

ЛОТ №1

В процессе реализации проекта поставок и строительства НПС №8, Заказчик планирует закупить услуги инспекции третьей стороны для следующих видов работ:

- инспекция и мониторинг строительно-монтажных работ;

- инспекция поставок арматуры, насосов для НПС №8, поставляемых Заказчиком, инспекция поставок оборудования, поставляемого РС подрядчиком;

- услуги координатора в офисе Заказчика.

1.  ИНСПЕКЦИЯ И МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Место предоставления услуг – Карагандинская область, 130-й км нефтепровода Атасу-Алашанькоу. ПОДРЯДЧИК должен осуществлять контроль/инспекцию/ мониторинг и подготовку отчетов на строительной площадке согласно спецификациям, процедурам, предоставленным ЗАКАЗЧИКОМ на Проекте строительства НПС №8  для следующих операций:

1) Общестроительные работы, включая но, не ограничиваясь, подготовку площадки строительства, траншей, обратную засыпку,  здания, дороги, благоустройство и проч.;

2) Расшифровка радиографических снимков

3) Сварочные работы

4) Изоляционные работы

5) Монтаж технологических трубопроводов и оборудования

6) Проведение полевых испытаний узлов и оборудования

7) Восстановительные работы (рекультивация)

8) Электромонтажные работы, катодная защита и КИПиА

9) Телекоммуникации

10) Система SCADA

11) Инспекция качества ведения и приемка исполнительно-технической документации

12) Контроль/ инспекция третьей стороны, мониторинг любых других видов работ по требованию Заказчика

13) Предоставление отчетности согласно установленным требованиям

2. ИНСПЕКЦИЯ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НПС №8 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

2.1. ПОДРЯДЧИК должен осуществлять мониторинг, контроль и независимую инспекцию в процессе изготовления, испытания, погрузки и приемки оборудования, поставленного для Проекта как на территории Казахстана, так и за её пределами; инспектирование, надзор за поставками для НПС №8, во всех отношениях, но не ограничиваясь  приведенным ниже перечнем:

- Контроль, инспектирование, мониторинг изготовления оборудования на месте, погрузки и разгрузки;

- Приемка оборудования на месте изготовления, на железнодорожных станциях назначения РК и/ или на строительной площадке/ за пределами РК;

- Инспектирование поставщиков (приемка на месте) и экспедирование;

- Надзор и инспектирование поставок и строительства НПС №8, а именно:

  - входного контроля оборудования и материалов на площадке;

  - проведение операционного контроля по всем видам работ;

  - приемочного контроля завершенных работ.

- Создание системы слежения за производственной деятельностью (от производства до Окончательной приемки);

- Отчетность о выполняемых видах работ

2.2. ПРОВЕРКА И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подрядчик должен выполнять следующие виды работ включая, но не ограничиваясь:

- Проверять качество материалов и оборудования, которое должно соответствовать утвержденной технической документации Заказчика, стандартам API и/или ASME;

- Освидетельствовать испытания на заводах и на строительных площадках;

- Проверять комплектность и соответствие документов согласно требованиям Заказчика;

- Проверять комплектность запасных частей согласно требованиям Заказчика;

- Визировать акты приемки работ, формы качества, протоколы испытаний и прочие документы;

- Выдавать разрешение на выпуск продукции с завода и на отгрузку;

- Выполнять обязанности по ускорению отправки Товаров для обеспечения выполнения графика поставок в соответствии с требованиями Заказчика;

- Выполнять другие действия, необходимые для удовлетворения требованиям Заказчика в отношении качества и срока поставки.

- Предоставлять отчетность в соответствии с требованиями Заказчика.

Проверка, контроль и инспектирование должны проводиться в соответствии с техническими спецификациями, процедурами и расчетными данными, а также другими документами, утвержденными Заказчиком.

- УСЛУГИ КООРДИНАТОРА В ОФИСЕ ЗАКАЗЧИКА

Координатор в офисе Заказчика должен обеспечивать координацию работ инспекции и Заказчика с целью быстрого решения вопросов. Должен присутствовать на проекте до окончания инспекции.

Сроки предоставления услуг: в течение 11 месяцев с момента подписания договора.

Подрядчик должен предоставить необходимый персонал для реализации проекта. Персонал должен иметь необходимую квалификацию и опыт для выполнения работ.

Работы должны выполняться в соответствии с графиками и сроками, утвержденными Заказчиком.

Требования к потенциальному поставщику услуг (Подрядчику) по проектам поставки и строительства НПС №8 и НПС №10.

- Потенциальный поставщик услуг/ Подрядчик должен быть инспекционной компанией с высокой международно-признанной репутацией;

- Должен быть аккредитован органом сертификации ISO 9000, предоставить копии сертификатов;

- Нанимать специалистов, утвержденных Американским Институтом Нефти (API), приложить список нанятых специалистов с указанием номера сертификата из числа казахстанцев и представителей других стран (указать каких);

- Должен иметь необходимую квалификацию и показать весь опыт работы на рынке закупаемых услуг в Казахстане и в мире, включая, но, не ограничиваясь, опыт предоставления инспекционных услуг в нефтепроводных проектах в Казахстане и в мире, в том числе на строительстве нефтеперекачивающих станций в Казахстане и в мире, на заводах изготовителях в Казахстане и в мире, в инспекции поставок сложного оборудования длительного срока изготовления, по требованию Заказчика, во всем мире. Предоставить информацию, свидетельствующую об оказанных услугах за последние годы, с указанием названия проекта, названия компании, вида предоставленных услуг, специфики и сложности проекта и отзывах нанимателя по проекту. Предоставить отзывы/ рекомендации нанимателя, если имеются. Указать достижения, полученные при реализации проектов;

- Учитывая долгосрочный период предоставления услуг, Поставщик услуг должен гарантировать наличие квалифицированных специалистов для оказания услуг на территории Казахстана, а также в других местах производства работ,  указанных Заказчиком. В том числе, гарантировать привлечение квалифицированного местного персонала для данного проекта, с целью реализации программы казахстанского содержания при оказании услуг, указать процент содержания казахстанского и иностранного персонала, который предполагается и будет вовлечен для реализации проекта (проектов). Должен предоставит информацию о найме, и нанимать персонал согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 января 2012 года №165;

- Гарантировать, что предоставляемые услуги технической инспекции, мониторинг, освидетельствование будут выполняться Подрядчиком в соответствии с техническими требованиями Заказчика.

- Предоставить, при наличии, или гарантировать предоставление страхового полиса гражданско-правовой ответственности, Казахстанский и/или Международный страховые полисы, предоставить при его наличии. Гарантировать предоставление медицинской страховки, предоставить копии сертификатов при наличии;

- Должен сообщить об имеющемся зарегистрированном или создать новый офис (филиал или представительство), зарегистрированный в Казахстане, сообщить об офисах в мире, в том числе в России, Германии, Великобритании, Китае. Предоставить сертификаты о регистрации в Казахстане, Государственную лицензию и/или разрешение на деятельность/ предоставляемые услуги в Казахстане;

- Предоставить подробную информацию о своем налоговом статусе, копию документов о регистрации в качестве налогоплательщика для работы на территории Казахстана;

- Обладать и использовать в своей работе программу прослеживания (подробности, приложить образец), план реализации услуг (приложить), процедуру мобилизации и рабочие процедуры. Предоставить список процедур. Указать какие дополнительные программы и системы контроля будут использоваться при реализации проекта для облегчения координации работ с Заказчиком;

- Иметь, при наличии предоставить, или гарантировать разработку руководства по качеству для реализации вышеуказанных проектов, HSE. Предоставить формы, которые будут использоваться для проекта.

- Предоставить копию финансового отчета и проверенной отчетности за последние 3 (три) финансовых года местного и головного офисов, выполненных любой контролирующей компанией;

- Подтвердить, что Подрядчик не вовлечен в судебное разбирательство в качестве дебитора или кредитора в настоящее время и/или за последние 5 (пять) лет на сумму, превышающую 1,000,000 (один миллион) долларов США;

- Подрядчик должен гарантировать, что он способен предоставить услуги в соответствии с каждым пунктом настоящих требований, также с датами начала и завершения работ и поставок каждого из указанных поставляемых товаров (материалов) в рамках временных графиков, указанных или согласованных для данных работ и по каждой части Контракта.

15. Дополнительно потенциальный поставщик должен предоставить детальную разбивку   предложенной общей цены и все ставки, указанные в Приложении №4 Проекта договора (Приложение №7 к ТД)

_____________                            ____________________________
(Подпись)                                (Должность,ФИО)
М.П.

ЛОТ №2

В процессе реализации проекта поставок и строительства НПС №10 Заказчик планирует закупить услуги инспекции третьей стороны для следующих видов работ:

1)   инспекция и мониторинг строительно-монтажных работ;

- инспекция поставок арматуры, насосов для НПС №10, поставляемых Заказчиком, инспекция поставок оборудования, поставляемого РС подрядчиком;

1.  ИНСПЕКЦИЯ И МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Место предоставления услуг – Восточно-Казахстанская область, 565-й км нефтепровода Атасу-Алашанькоу. ПОДРЯДЧИК должен осуществлять контроль/инспекцию/ мониторинг и подготовку отчетов на строительной площадке согласно спецификациям, процедурам, предоставленным ЗАКАЗЧИКОМ на Проекте строительства НПС №10  для следующих операций:

1) Общестроительные работы, включая но, не ограничиваясь, подготовку площадки строительства, траншей, обратную засыпку,  здания, дороги, благоустройство и проч.;

2) Расшифровка радиографических снимков

3) Сварочные работы

4) Изоляционные работы

5) Монтаж технологических трубопроводов и оборудования

6) Проведение полевых испытаний узлов и оборудования

7) Восстановительные работы (рекультивация)

8) Электромонтажные работы, катодная защита и КИПиА

9) Телекоммуникации

10) Система SCADA

11) Инспекция качества ведения и приемка исполнительно-технической документации

12) Контроль/ инспекция третьей стороны, мониторинг любых других видов работ по требованию Заказчика

13) Предоставление отчетности согласно установленным требованиям

2. ИНСПЕКЦИЯ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НПС №10 ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

2.1. ПОДРЯДЧИК должен осуществлять мониторинг, контроль и независимую инспекцию в процессе изготовления, испытания, погрузки и приемки оборудования, поставленного для Проекта как на территории Казахстана, так и за её пределами; инспектирование, надзор за поставками для НПС №10, во всех отношениях, но не ограничиваясь  приведенным ниже перечнем:

- Контроль, инспектирование, мониторинг изготовления оборудования на месте, погрузки и разгрузки;

- Приемка оборудования на месте изготовления, на железнодорожных станциях назначения РК и/ или на строительной площадке/ за пределами РК;

- Инспектирование поставщиков (приемка на месте) и экспедирование;

- Надзор и инспектирование поставок и строительства НПС №10, а именно:

  - входного контроля оборудования и материалов на площадке;

  - проведение операционного контроля по всем видам работ;

  - приемочного контроля завершенных работ.

- Создание системы слежения за производственной деятельностью (от производства до Окончательной приемки);

- Отчетность о выполняемых видах работ

2.2. ПРОВЕРКА И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подрядчик должен выполнять следующие виды работ включая, но не ограничиваясь:

- Проверять качество материалов и оборудования, которое должно соответствовать утвержденной технической документации Заказчика, стандартам API и/или ASME;

- Освидетельствовать испытания на заводах и на строительных площадках;

- Проверять комплектность и соответствие документов согласно требованиям Заказчика;

- Проверять комплектность запасных частей согласно требованиям Заказчика;

- Визировать акты приемки работ, формы качества, протоколы испытаний и прочие документы;

- Выдавать разрешение на выпуск продукции с завода и на отгрузку;

- Выполнять обязанности по ускорению отправки Товаров для обеспечения выполнения графика поставок в соответствии с требованиями Заказчика;

- Выполнять другие действия, необходимые для удовлетворения требованиям Заказчика в отношении качества и срока поставки.

- Предоставлять отчетность в соответствии с требованиями Заказчика.

Проверка, контроль и инспектирование должны проводиться в соответствии с техническими спецификациями, процедурами и расчетными данными, а также другими документами, утвержденными Заказчиком.

Сроки предоставления услуг: в течение 11 месяцев с момента подписания договора

Подрядчик должен предоставить необходимый персонал для реализации проекта. Персонал должен иметь необходимую квалификацию и опыт для выполнения работ.

Работы должны выполняться в соответствии с графиками и сроками, утвержденными Заказчиком.

Требования к потенциальному поставщику услуг (Подрядчику) по проектам поставки и строительства НПС №8 и НПС №10.

- Потенциальный поставщик услуг/ Подрядчик должен быть инспекционной компанией с высокой международно-признанной репутацией;

- Должен быть аккредитован органом сертификации ISO 9000, предоставить копии сертификатов;

- Нанимать специалистов, утвержденных Американским Институтом Нефти (API), приложить список нанятых специалистов с указанием номера сертификата из числа казахстанцев и представителей других стран (указать каких);

- Должен иметь необходимую квалификацию и показать весь опыт работы на рынке закупаемых услуг в Казахстане и в мире, включая, но, не ограничиваясь, опыт предоставления инспекционных услуг в нефтепроводных проектах в Казахстане и в мире, в том числе на строительстве нефтеперекачивающих станций в Казахстане и в мире, на заводах изготовителях в Казахстане и в мире, в инспекции поставок сложного оборудования длительного срока изготовления, по требованию Заказчика, во всем мире. Предоставить информацию, свидетельствующую об оказанных услугах за последние годы, с указанием названия проекта, названия компании, вида предоставленных услуг, специфики и сложности проекта и отзывах нанимателя по проекту. Предоставить отзывы/ рекомендации нанимателя, если имеются. Указать достижения, полученные при реализации проектов;

- Учитывая долгосрочный период предоставления услуг, Поставщик услуг должен гарантировать наличие квалифицированных специалистов для оказания услуг на территории Казахстана, а также в других местах производства работ,  указанных Заказчиком. В том числе, гарантировать привлечение квалифицированного местного персонала для данного проекта, с целью реализации программы казахстанского содержания при оказании услуг, указать процент содержания казахстанского и иностранного персонала, который предполагается и будет вовлечен для реализации проекта (проектов). Должен предоставит информацию о найме, и нанимать персонал согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 января 2012 года №165;

- Гарантировать, что предоставляемые услуги технической инспекции, мониторинг, освидетельствование будут выполняться Подрядчиком в соответствии с техническими требованиями Заказчика.

- Предоставить, при наличии, или гарантировать предоставление страхового полиса гражданско-правовой ответственности, Казахстанский и/или Международный страховые полисы, предоставить при его наличии. Гарантировать предоставление медицинской страховки, предоставить копии сертификатов при наличии;

- Должен сообщить об имеющемся зарегистрированном или создать новый офис (филиал или представительство), зарегистрированный в Казахстане, сообщить об офисах в мире, в том числе в России, Германии, Великобритании, Китае. Предоставить сертификаты о регистрации в Казахстане, Государственную лицензию и/или разрешение на деятельность/ предоставляемые услуги в Казахстане;

- Предоставить подробную информацию о своем налоговом статусе, копию документов о регистрации в качестве налогоплательщика для работы на территории Казахстана;

- Обладать и использовать в своей работе программу прослеживания (подробности, приложить образец), план реализации услуг (приложить), процедуру мобилизации и рабочие процедуры. Предоставить список процедур. Указать какие дополнительные программы и системы контроля будут использоваться при реализации проекта для облегчения координации работ с Заказчиком;

- Иметь, при наличии предоставить, или гарантировать разработку руководства по качеству для реализации вышеуказанных проектов, HSE. Предоставить формы, которые будут использоваться для проекта.

- Предоставить копию финансового отчета и проверенной отчетности за последние 3 (три) финансовых года местного и головного офисов, выполненных любой контролирующей компанией;

- Подтвердить, что Подрядчик не вовлечен в судебное разбирательство в качестве дебитора или кредитора в настоящее время и/или за последние 5 (пять) лет на сумму, превышающую 1,000,000 (один миллион) долларов США;

- Подрядчик должен гарантировать, что он способен предоставить услуги в соответствии с каждым пунктом настоящих требований, также с датами начала и завершения работ и поставок каждого из указанных поставляемых товаров (материалов) в рамках временных графиков, указанных или согласованных для данных работ и по каждой части Контракта.

15. Дополнительно потенциальный поставщик должен предоставить детальную  разбивку предложенной общей цены и все ставки, указанные в Приложении №4  Проекта договора (Приложение №7 к ТД)

_____________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

Приложение №4 к тендерной документации

по закупке технической инспекции для нужд ТОО «ККТ»

Таблица цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)

| N п/п | Содержание | Наименование работы, услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание |  |
| 2 | Единица измерения |  |
| 3 | Цена _________за единицу без НДС |  |
| 4 | Количество (объем) |  |
| 5 | Всего цена = стр.3 х стр.4, в _______ |  |
| 6* | Общая цена без учета НДС включая все расходы потенциального поставщика на транспор- тировку, страхование, уплату таможенных пошлин, других налогов, платежей и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями тендера |  |

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
____________________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия
(перечислить______________________________________________________)
при этом предоставляем ценовую скидку
в размере _________________________________________
          (указать в денежном выражении, прописью)

______________                            ____________________________
   (Подпись)                                (Должность, ФИО)
М.П.

*Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение №5 к тендерной документации

по закупке технической инспекции для нужд ТОО «ККТ»

Сведения о субподрядчиках по выполнению услуг

(соисполнителях при оказании услуг), являющихся

предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг

передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам

(соисполнителям)

(указать полное наименование конкурса)

| № п\п | Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. субподрядчика (соисполнителя), являющегося физическим лицом | Регистрационный номер налогоплательщика субподрядчика (соисполнителя), его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в денежном выражении |  | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Всего по данному субподрядчику (соисполнителю) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Итого по всем субподрядчикам (соисполнителям) |  |  |  |  | тенге |  | % объема |

________________________________

___________________/____________/                  М.П.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Приложение №6 к тендерной документации

по закупке технической инспекции для нужд ТОО «ККТ»

Банковская гарантия

Наименование банка________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________________________

(наименование и реквизиты Заказчика)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________________________________________,

Заказчиком_______________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

_____________________________________________ на общую сумму __________ тенге.

(наименование товаров, работ и услуг)                                           (прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _______________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

- потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках;

- потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки/ценового предложения продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №7 к тендерной документации

по закупке технической инспекции для нужд ТОО «ККТ»

ЛОТ №1

Типовой Договор

на оказание услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

г. Алматы							«___» ____________ 2012 г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора г-на Го И и первого заместителя Генерального директора г-на Елеукулова Е.Н., действующих на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, на основании ________________________, заключили настоящий договор на оказание услуг технической инспекции поставок и строительства НПС №8 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Определения

Персонал – работники и/или нанятые специалисты Исполнителя, назначенные или привлеченные Исполнителем для оказания услуг по Договору.

Генподрядчик – означает юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по поставке и строительству НПС №8 на объекте: Магистральный нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» на основании заключенного с Заказчиком договора.

Данные – все проектные работы, модели, чертежи, печатные копии, образцы, диапозитивы, спецификации, отчеты, рукописные тексты, рабочие заметки, документы, справочники, фотографии, негативы, пленки, диски, компьютерные файлы и любые другие средства, используемые для исполнения Договора.

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке и действующих на момент подписания и исполнения Договора.

Наряд на работу – инструкция, содержащая подробное описание требований к Персоналу – должности, местонахождения, спецификаций, требований инспекции, включая (по необходимости) выполнение необходимой работы, испытаний и планов инспекции, чертежей для исполнения Договора.

Поставщик – любое лицо, обеспечивающее Исполнителя оборудованием, товарами и/или материалами при оказании услуг по Договору.

Субподрядчик – означает любого субподрядчика и/или Поставщика любого уровня без ограничений, согласованного с Заказчиком.

Иностранный персонал – Персонал, работающий за пределами страны своего постоянного проживания.

Мобилизация – выезд работников Исполнителя из страны/населенного пункта постоянного проживания и прибытие в офис/условное место, требуемое Заказчиком.

Демобилизация – отъезд работников Исполнителя из офиса/условного места, определенного Заказчиком и прибытие в страну/населенный пункт постоянного проживания.

Проект – означает поставка и строительство НПС №8 на объекте: Магистральный нефтепровод «Атасу-Алашанькоу».

Товары – означает оборудование и материалы, закупаемые Заказчиком или Генподрядчиком для реализации Проекта, которые будут являться предметом инспекции.

Инспектор – работник или нанятый специалист Исполнителя, привлеченный Заказчиком для инспектирования Товаров, а также для инспектирования строительно-монтажных работ на Проекте.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги технической инспекции поставок и строительства НПС №8 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с разделом 6 Договора и приложений 4, 7 к Договору.

3. Статус Исполнителя

3.1. При оказании Услуг Исполнитель должен действовать как независимое юридическое лицо. В отношениях с Заказчиком Исполнитель должен нести полную ответственность за соблюдение своих обязательств в отношениях с Персоналом, Генподрядчиком, государственными органами и любыми третьими лицами. При этом Исполнитель обязуется оградить Заказчика от любых претензий третьих лиц, связанных с неисполнением Исполнителем своих обязательств и требований Законодательства.

3.2. Исполнитель берет на себя ответственность за подлинность всех разрешений, лицензий, заключений и допусков, выдаваемых государственными органами, в связи с выполнением условий Договора.

3.3. Исполнитель подтверждает, что он является:

3.3.1.	инспекционной компанией с высокой международно-признанной репутацией;

3.3.2.	аккредитованным органом сертификации ISO 9000;

3.3.3.	компанией, которая привлекает аудиторов, утвержденных Американским Институтом Нефти (API);

3.3.4. компанией, имеющей опыт работы по технической инспекции поставок и строительства нефтеперекачивающих станций или проектов подобного рода.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. оказывать Услуги в установленные Договором сроки и с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Договора, с соблюдением Законодательства и всех стандартов, в том числе согласно международным стандартам оказания услуг подобного рода;

4.1.2. при оказании Услуг строго соблюдать требования Законодательства, а также руководствоваться нормативно-технической документацией Республики Казахстан;

4.1.3. формировать Персонал из числа квалифицированных специалистов, которые имеют современные подтвержденные инженерные знания, и их работа в любом отношении должна соответствовать стандартам, требуемым согласно условиям Договора;

4.1.4. при формировании Персонала отдавать предпочтение квалифицированным казахстанским специалистам. Если Заказчик для оказания Услуг потребует от Исполнителя привлечение Персонала, не предусмотренного в приложении 2, и если привлечение такого дополнительного Персонала повлечет неисполнение обязательства Исполнителя по доле казахстанского содержания, то Исполнитель должен привлечь такой дополнительный Персонал, при этом к Исполнителю не применяются штрафные санкции, предусмотренные пунктом 8.11 раздела 8 Договора;

4.1.5. предоставить Персонал в количестве, необходимом для оказания Услуг;

4.1.6. нанимать работников в соответствии с Правилами аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 года №165;

4.1.7. если Заказчик будет неудовлетворен работой какого-либо работника из числа Персонала, по требованию Заказчика немедленно обеспечить подходящую замену, без каких-либо дополнительных оплат со стороны Заказчика;

4.1.8. заранее предоставить Заказчику на согласование резюме всех работников, планируемых для привлечения к оказанию Услуг;

4.1.9. обеспечить, чтобы Персонал свободно владел устным и письменным английским языком, где это необходимо;

4.1.10. предварительно получить письменное согласование Заказчика на передачу в субподряд части объема Услуг по Договору;

4.1.11. бережно относиться к имуществу Заказчика и Генподрядчика, и не вправе допускать возникновения каких-либо обременений на любую собственность Заказчика;

4.1.12. проявлять всяческую осторожность и предусмотрительность во избежание нанесения вреда окружающей среде. Исполнитель освобождает Заказчика от ответственности за какие-либо обязательства или претензии в связи с загрязнением воды, почвы или воздуха, которое может иметь место в результате оказания Услуг;

4.1.13. немедленно уведомить Заказчика, если Исполнитель решит, что Заказчик предоставил недостаточное количество Данных для надлежащего оказания Услуг, или если в Данных наблюдается значительное несоответствие;

4.1.14. предоставить Заказчику расчет доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения;

4.1.15. ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным кварталом,  предоставлять Заказчику акт сверки взаиморасчетов;

4.1.16. ежемесячно предоставлять Заказчику отчеты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды по форме, согласно приложению 6 к Договору.

4.1.17. ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику акт оказанных услуг по форме, согласно приложению 1 к Договору;

4.1.18. за свой счет обеспечить обязательное, согласно Законодательству, страхование всех видов ответственности и рисков в течение 10 рабочих дней после вступления Договора в силу;

4.1.19. изменить объем или порядок оказания Услуг, исправлять недостатки, обнаруженные в Услугах, а также отстранить от оказания Услуг работников по письменному требованию Заказчика.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. требовать оплаты надлежащим образом оказанных Услуг;

4.2.2. требовать от Заказчика исполнения взятых на себя обязательств по условиям Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. обеспечить Исполнителя Данными, оборудованием и условиями для оказания Услуг в соответствии с Договором;

4.3.2. своевременно отвечать на все письменные запросы Исполнителя;

4.3.3. производить оплату надлежаще оказанных Услуг согласно разделу 6 Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором;

4.4.2. требовать немедленного отстранения от оказания Услуг, посредством письменного уведомления Исполнителя, любого работника Исполнителя, который будет признан некомпетентным, неорганизованным, находящимся под воздействием алкогольного или наркотического опьянения или будет неудовлетворительно выполнять свою работу, или по любым другим обоснованным причинам;

4.4.3. в любое время требовать от Исполнителя изменить объем или порядок оказания Услуг, и Исполнитель должен в точности выполнить эти требования;

4.4.4. запрашивать у Исполнителя документацию по закупочным ценам в рамках исполнения Договора и требовать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

4.4.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

- 5. Порядок оказания Услуг

5.1. В отношении исполнения обязательств по Договору, срок и качество оказания Услуг имеют существенное значение.

5.2. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг на основании направленного Заказчиком Наряда на работу в соответствии с объемом оказываемых Услуг (приложение 8 к Договору).

5.3. Если Заказчик извещает Исполнителя о любых недостатках в Услугах, Исполнитель должен устранить такие недостатки, как этого требует Заказчик, без каких-либо нарушений других прав Заказчика. Расходы по устранению недостатков несет Исполнитель. Если Исполнитель не может устранить недостатки по требованию Заказчика, Заказчик устраняет такие недостатки самостоятельно или силами третьих лиц, привлечённых на основании соответствующих договоров. При этом затраты на устранение недостатков компенсирует Исполнитель.

6. Условия оплаты

6.1. Общая стоимость Услуг по Договору не должна превышать            _________________ (____________________) тенге __ тиын, с учетом НДС. Общая стоимость Услуг включает в себя все затраты Исполнителя, необходимые для оказания Услуг, не подлежит изменению в сторону увеличения, и выплачивается Исполнителю за полное и качественное выполнение им принятых обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.2. Заказчик оплачивает Исполнителю надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора и приложений 4, 7 к Договору.

6.3. Исполнитель должен ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги, представлять Заказчику акт оказанных услуг, по форме, согласно приложению 1 к Договору. Каждый акт оказанных услуг должен иметь подробную информацию об оказанных Услугах, номер Наряда на работу и сопровождаться счетом-фактурой и другой сопутствующей документацией по требованию Заказчика.

6.4. Заказчик оплачивает надлежащим образом оказанные Услуги в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком документов, предоставленных в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.3 настоящего раздела Договора. Все платежи должны осуществляться на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 16 Договора. Если Исполнитель не предоставил акт оказанных услуг за Услуги, оказанные в отчётном месяце, согласно пункту 6.3 настоящего раздела Договора, оплата по этому акту  оказанных услуг будет производиться в следующем месяце, после получения его Заказчиком.

6.5. Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой, по форме, согласно приложению 3 к Договору и подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов по оказанным Услугам и произведенным платежам.

6.6. Если Заказчик оспаривает любой пункт акта оказанных услуг, в целом или частично, то Заказчик вправе удержать оплату по спорному акту, пока Заказчик и Исполнитель не придут к согласию относительно суммы выплаты. Заказчик должен не позднее 10 календарных дней оповестить Исполнителя о любых спорных суммах.

6.7. Исполнитель должен представлять документы, подготовленные с должным вниманием, и не допускать каких-либо ошибок или упущений в них. Если после проверки счетов и выставления Заказчиком каких-либо замечаний, Исполнитель повторно выставит некорректные счета в месяце, следующем за отчетным, то такие счета должны быть возвращены Исполнителю до полного устранения ошибок и будут приняты на рассмотрение Заказчиком только в следующем месяце (т.е. через два месяца после отчетного).

6.8. Ставки, указанные в приложениях 4 и 7 к Договору не подлежат изменению в сторону увеличения.

7. Конфиденциальность

7.1. Документация и любая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, a также передаваться третьим лицам  без предварительного письменного согласия на то другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору в соответствии с Законодательством.

7.2. В случае обнаружения условий или технических средств, способствующих нарушению конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга.

7.3. Требования настоящего раздела распространяются на Персонал, а также на Поставщиков и Субподрядчиков и остается в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения Договора.

8. Ответственность и возмещение убытков

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

8.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за виновные действия, невыполнение обязательств или халатность Персонала.

8.3. Если Исполнитель не оказывает Услуги надлежащим образом и не соблюдает сроки (даты), определенные в Наряде на работу, Заказчик вправе взыскивать с Исполнителя штраф в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от общей стоимости Услуг.

8.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки в оказанных Услугах до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора.

8.5. Исполнитель несет ответственность за недостатки в оказанных Услугах. За каждый  обнаруженный и подтвержденный недостаток в оказанных Услугах Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от общей стоимости Услуг по Договору и не более 100% (сто процентов) от общей стоимости Услуг, оказанных по Договору.

8.6. Выплата неустойки или штрафа идет в дополнение, а не вместо или взамен каких-либо других средств защиты, которыми может располагать Заказчик в случае нарушения Исполнителем своих обязательств. Также выплата неустойки или штрафа идет в дополнение, а не вместо или взамен возмещения прямого ущерба, вызванного недостатками в оказанных Услугах.

8.7. Заказчик имеет право удержать суммы любых штрафов, неустоек или суммы возмещения ущерба из сумм, подлежащих оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора. При этом Заказчик письменно информирует Исполнителя о таких удержаниях, но согласие Исполнителя для осуществления такого удержания Заказчику не требуется.

8.8. Исполнитель несет ответственность за то, чтобы Персонал был полностью ознакомлен и придерживался всех условий и положений Договора, относящихся к Персоналу. Исполнитель должен соблюдать и гарантировать то, что Персонал ознакомлен и действует в соответствии с Законодательством, а также процедуры по технике безопасности, охране труда и экологии при оказании Услуг по Договору.

8.9. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействие) и упущения Персонала и за ущерб вызванный таким упущением.

8.10. Исполнитель несет ответственность за выплату возмещения, защиту интересов и непричинение вреда Заказчику от любых исков, претензий и требований третьих лиц, вызванных недостатками в оказанных Услугах, а также будет за свой счет, по требованию Заказчика, защищать интересы Заказчика в любых соответствующих разбирательствах, в том числе судебных.

8.11. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле казахстанского содержания, указанного в пункте 14.1 Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1 % невыполненного казахстанского содержания от общей Стоимости Услуг по Договору.

9. Интеллектуальная собственность

9.1. Вся интеллектуальная собственность, имеющаяся во всех Данных и изобретениях, созданных, полученных и разработанных Заказчиком и относящаяся к Услугам, остается у Заказчика, и Исполнитель гарантирует, что все оригиналы и копии (если таковые имеются) будут возвращены Заказчику по окончании оказания Услуг.

9.2. Все Данные и изобретения, касающиеся Услуг, созданные, полученные или разработанные Исполнителем, относящиеся к Договору, выполненные полностью или частично, будут являться собственностью Заказчика, при этом авторские права на них передаются Заказчику Договором.

9.3. Все права на интеллектуальную собственность во всех Данных и изобретениях, созданных Исполнителем до подписания Договора, и которые не будут подготовлены Исполнителем по требованию Заказчика, или имеющие отношение к предыдущему договору или соглашению, останутся у Исполнителя. При этом Исполнитель представляет неограниченную, безотзывную, безгонорарную лицензию Заказчику и любой третьей стороне, которая получила полномочия у Заказчика или в будущем получит полномочия по использованию, копированию или корректировке таких Данных и/или изобретений, описанных в настоящем пункте Договора.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти календарных дней с даты их наступления информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом или Торгово-промышленной палатой.

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

10.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть  Договор и произвести взаиморасчеты.

11. Изменение и прекращение Договора

11.1. Без ущерба другим правам Заказчика по Договору, Заказчик имеет право прекратить действие Договора по любой причине, в любое время, посредством представления Исполнителю письменного уведомления не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты прекращения.

11.2. Если Исполнитель или Персонал нарушит условия Договора, Заказчик может (без нарушения его права прекратить действие Договора в соответствии с пунктами 11.1 и 11.3 настоящего раздела) письменно уведомить Исполнителя о таком нарушении, детально излагая необходимые меры и предоставляя Исполнителю 7 (семь) календарных дней (или другой разумный срок, указанный в уведомлении), в течение которых нарушение должно быть исправлено. Если Исполнитель не выполняет условия такого уведомления, Заказчик имеет право прекратить действие Договора в любое время, путем представления Исполнителю уведомления о прекращении действия Договора, датой прекращения Договора будет являться момент, указанный в уведомлении о прекращении действия Договора.

11.3. Заказчик имеет право прекратить действие Договора путем представления Исполнителю уведомления о прекращении действия Договора, если Исполнитель признан банкротом или, управляет имуществом банкрота, производит административное управление имуществом банкрота, управление или ликвидацию (или любой эквивалент), принудительно или добровольно, исключая ликвидацию с целью реорганизации или слияния во время, когда Исполнитель сохраняет платежеспособность. Заказчик также может немедленно прекратить действие всего Договора или какой-либо его части, если Исполнитель или Персонал не соблюдает условия Договора.

11.4. Если Заказчик использует свое право на прекращение Договора, в соответствии с подпунктами 11.1, 11.2 и/или 11.3 настоящего раздела Договора, Исполнитель должен незамедлительно прекратить оказание Услуг и передать Заказчику все чертежи, отчеты и другие документы (независимо, готовы они или нет), относящиеся к Услугам. Дополнительно Исполнитель должен оформить или представить уже оформленные документы и выполнить все необходимые действия, связанные с передачей Заказчику прав требования к Субподрядчикам.

11.5. Если Заказчик не осуществляет оплату в соответствии с положениями Договора, Исполнитель обязан выдать уведомление Заказчику, требуя оплаты в соответствии с условиями Договора. Если Заказчик не осуществляет оплату в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления, Исполнитель обязан выдать второе уведомление Заказчику, уведомляя его о том, что Исполнитель прекратит оказание Услуг через 20 календарных дней после второго уведомления, если оплата не будет получена. Уведомления подаются исключительно в письменной форме. Если Исполнитель использует свое право на завершение действия Договора, согласно настоящему пункту, завершение действия Договора не освобождает Заказчика от его обязательств по оплате фактически оказанных Услуг.

12. Применимое право и разрешение споров

12.1. Договор толкуется и регулируется в соответствии с Законодательством.

12.2. Стороны примут все меры для урегулирования споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров. Если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они разрешаются в соответствии с Законодательством.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует согласно периоду действия Проекта, но не позднее 31 августа 2013 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 8 Договора, до их полного и надлежащего исполнения Сторонами.

14. Казахстанское содержание

14.1. Доля казахстанского содержания в Услугах, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, __ %.

14.2. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Исполнитель несет ответственность в соответствии с Законодательством.

15. Прочие условия

15.1. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются Законодательством.

15.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

15.3. Все изменения и дополнения к Договору, влекущие изменение обязательств Сторон, оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Сторон и скрепляются печатями.

15.4. Если в ходе оказания Услуг потребуются услуги, не предусмотренные Договором, Проектом, спецификациями и чертежами, но которые, тем не менее, по мнению Заказчика, необходимы для должного исполнения Договора, Исполнитель обязан оказать такие услуги или предоставить необходимые материалы и оборудование, как если бы это требовалось по условиям Договора. Исполнитель признает, что любые изменения, требуемые или необходимые для надлежащего функционирования Товаров и оказания Услуг в соответствии с условиями Договора, считаются включенными в общую стоимость Услуг по Договору.

15.5. Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

приложение 1 – форма акта оказанных услуг;

приложение 2 – количество человеко-часов, необходимое для реализации Проекта;

приложение 3 – форма предоставления расчета доли казахстанского содержания;

приложение 4 – Прайс-лист;

приложение 5 – форма Наряда на работу;

приложение 6 – форма ежемесячного отчета по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды для ТОО «Казахстанско – Китайский Трубопровод»;

приложение 7 – Компенсация;

приложение 8 – Объем оказываемых Услуг.

15.6. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней обо всех изменениях. В случае не уведомления, убытки, вытекающие из неосведомленности, ложатся на неуведомившую Сторону.

15.7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском и английском языках, 2 (два) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Исполнителя. В случае обнаружения противоречий между текстом Договора или иных документов в рамках исполнения Договора на английском и русском языками, текст на русском языке будет иметь приоритетную силу.

16. Реквизиты Сторон

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая 109 «В», тел. 8 (727) 331-33-10 факс: 8 (727) 330-97-40 РНН 600900539765, БИН 040740001832 КБЕ 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0022261, от 20.11.2009 года АО «Казкоммерцбанк» ИИК KZ379261802148648000(KZT) БИК KZKOKZKX АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX ИИК KZ936010131000037169 (KZT) Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 1

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ №_____ от ______________ 2012 года

Исполнитель: _______________________

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: Договор № ____ от «___» __________201  года

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена в тенге, без НДС | Стоимость оказанных услуг, без НДС | Сумма НДС | Стоимость оказанных услуг, c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги технической инспекции поставок и строительства НПС №8: 1. ФИО Инспектора 2. ФИО Инспектора 3. ФИО Инспектора 4. Прочие расходы (транспорт, проживание, и т.п.) за _____ месяц 2012 г: | Усл. | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего услуг на сумму: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость услуг: (прописью), в том числе сумма НДС  (прописью)

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Стороны согласны не предъявлять взаимных претензий в отношении вышеуказанной суммы за предоставленные услуги в __________ месяце, выставленные в счете № _____ от «___» ____________ 20 __ года и счет-фактуре № ____ от «___» _________ 20 __ года. Акт составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение 2

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

Количество человеко-часов, необходимое для реализации Проекта

| № | Позиция | количество человек на позицию | Строительство НПС-8, часы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инспектор по поставкам арматуры | 1 | 310 |
| 2 | Инспектор по поставкам насосов | 1 | 310 |
| 3 | Инспектор по поставкам Генподрядчика | 2 | 600 |
| 4 | Инспектор по строительству | 1 | 3595 |
| 5 | Инспектор по электроснабжению | 1 | 3580 |
| 6 | Инспектор по НК и сварке | 1 | 3580 |
| 7 | Инспектор по изоляции | 1 | 3580 |
| 8 | Инспектор по КИПиА | 1 | 3280 |
| 9 | Инспектор по эксплуатации | 1 | 2450 |
| 10 | Аудитор /Инженер по контролю качества | 1 | 2140 |
| 11 | Инспектор по СКАДА | 1 | 2450 |
| 12 | Координатор | 1 | 2740 |
| 13 | Технический специалист | 1 | 2740 |
|  | Итого | 14 | 31355 |

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 3

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

Форма предоставления расчета доли казахстанского содержания

Расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре, производится по формуле:

n                          m

КСр/у = 100% х [( СТi х Ki + ) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                      j=1

где:

n - общее количество закупок товаров/ услуг, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора;

i - порядковый номер закупаемого товара/ услуги;

СТi - стоимость i-ого товара/ услуги;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре/ услуге, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях оказания услуг, включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров/ услуг, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора.

Приложение 4

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

ПРАЙС-ЛИСТ

1. Строительство НПС-8 нефтепровода в Казахстане

тенге РК в час, без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Супервайзер/ Старший инспектор нефтепровода |  |  |  |  |
| Инспектор по сварке |  |  |  |  |
| Инспектор по NDТ |  |  |  |  |
| Инспектор по изоляции |  |  |  |  |
| Инспектор по электромонтажным работам |  |  |  |  |
| Технический служащий |  |  |  |  |
| Инспектор по строительству |  |  |  |  |
| Инспектор по нефтепроводу |  |  |  |  |
| Инспектор по механике/ трубной обвязке |  |  |  |  |
| Инспектор по катодной защите |  |  |  |  |
| Инспектор по SCADA и Автоматизации |  |  |  |  |
| Инспектор по телекоммуникациям |  |  |  |  |
| Инспектор по приборам и аппаратуре |  |  |  |  |
| Программист по прослеживанию/ Вводу данных |  |  |  |  |
| Инспектор по вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |

Другие позиции будут указаны Заказчиком в Наряде на работу по необходимости.

Минимальная ставка  за 10 часов в день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе.

По возможности привлекается казахстанская рабочая сила.

Если квалифицированный персонал не имеется в нужном количестве для выполнения необходимых работ, к работе привлекается иностранный персонал.

Другие позиции будут указаны Заказчиком в Наряде на работу по необходимости.

2. Строительство НПС-8 нефтепровода за пределами Казахстана

тенге РК в час, без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Супервайзер/ Старший инспектор нефтепровода |  |  |  |  |
| Инспектор по сварке |  |  |  |  |
| Инспектор по NDТ |  |  |  |  |
| Инспектор по изоляции |  |  |  |  |
| Инспектор по электромонтажным работам |  |  |  |  |
| Технический служащий |  |  |  |  |
| Инспектор по строительству |  |  |  |  |
| Инспектор по нефтепроводу |  |  |  |  |
| Инспектор по механике/ трубной обвязке |  |  |  |  |
| Инспектор по катодной защите |  |  |  |  |
| Инспектор по SCADA и Автоматизации |  |  |  |  |
| Инспектор по телекоммуникациям |  |  |  |  |
| Инспектор по приборам и аппаратуре |  |  |  |  |
| Программист по прослеживанию/ Вводу данных |  |  |  |  |
| Инспектор по вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |

Другие позиции будут указаны Заказчиком в Наряде на работу по необходимости.

Минимальная ставка  за 10 часов в день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе.

По возможности привлекается казахстанский персонал.

Если квалифицированный персонал не имеется в нужном количестве для выполнения необходимых работ, к работе привлекается иностранный персонал

3. Ставки для дополнительно необходимого персонала

тенге РК в час, без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аудитор /Инженер по контролю качества в Казахстане |  |  |  |  |
| Аудитор /Инженер по контролю качества за пределами Казахстана |  |  |  |  |
| Инженеры ОТ, ОС и ЧС в Казахстане |  |  |  |  |
| Инженеры ОТ, ОС и ЧС за пределами Казахстана |  |  |  |  |
| Координатор в Казахстане |  |  |  |  |
| Координатор за пределами Казахстана |  |  |  |  |
| Технический служащий в Казахстане |  |  |  |  |
| Технический служащий за пределами Казахстана |  |  |  |  |

На площадке строительства: минимальная ставка  за 10 часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе, или

В головном офисе по проекту: минимальная ставка за 8 часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 8 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе.

тенге РК в час, без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор по поставкам в Казахстане |  |  |  |  |
| Администратор по Поставкам за пределами Казахстана |  |  |  |  |
| Менеджер по контролю затрат в Казахстане |  |  |  |  |
| Менеджер по контролю затрат за пределами Казахстана |  |  |  |  |

Минимальная ставка за 8-часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 8 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 6-дневной рабочей неделе.

тенге РК в час без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Менеджер по вводу в эксплуатацию/ Обучению в Казахстане |  |  |  |  |
| Менеджер по вводу в эксплуатацию/ Обучению за пределами Казахстана |  |  |  |  |

Минимальная ставка за 10-часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе

4. Инспектор по поставкам/ экспедитор
                                                                                                                      тенге РК в час без НДС

| Северная Америка |  |
| --- | --- |
| Великобритания/ Италия/ другие страны Европы |  |
| Германия/ Франция/ Испания/ страны Бенелюкса |  |
| Скандинавия |  |
| Китай |  |
| Россия |  |
| Казахстан |  |

Минимальная ставка за 10-часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе.

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 5

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

|  | НАРЯД НА РАБОТУ | W.O. NO.: РЕВ. NO.: 0 Дата: |
| --- | --- | --- |
| Название проекта Договор NO. Название Договора Исполнитель | Поставки и строительство НПС №8 на объекте: Магистральный нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» Договор на оказание услуг технической инспекции поставок и строительства НПС №8 ________________ |  |
| ОПИСАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ: |  |  |
| Просим мобилизовать указать позицию Инспектора и количество человек |  |  |
| Место работы: указать Всего: указать количество человек Инспектор должен прибыть на место работы не позднее указать дату |  |  |
| ССЫЛКА (ЧЕРТЕЖИ/СПЕЦИФИКАЦИИ/ДОКУМЕНТЫ): |  |  |
| Объем работ и соответствующие спецификации |  |  |
| Инспекция должна включать, не ограничиваясь, следующее: |  |  |
| 1. Указать название работ, которые должен выполнить Инспектор на месте работы; 2. Указать ссылки на стандарты, спецификации, опросные листы, план инспекции, чертежи, и прочие документы, которые могут потребоваться для выполнения наряда; 3. Указать отчетность, которую должен представлять Инспектор по результатам выполненных работ; 4. Прочие требования Заказчика по необходимости. |  |  |
| ПЕРИОД РАБОТЫ : По требованию Заказчика СТОИМОСТЬ НАРЯДА : Персонал х тенге РК / за рабочий час БАЗИС СТОИМОСТИ : Согласно соответствующему пункту Договора № |  |  |
| СПОСОБ ОПЛАТЫ _____ ПАУШАЛЬНАЯ СУММА ______ ЦЕНА ЗА ШТУКУ __Х___СТАВКА ЗА ЧАС __Х____ВОЗМЕЩЕНИЕ |  |  |
| За и от лица Казахстанско-Китайский Трубопровод За и от лица ___________ ________________________ ________________________ ИМЯ: г-н Го И ИМЯ: Должность: Генеральный директор Должность: |  |  |

Приложение 6

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

# Ежемесячный отчет

# по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды для ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Компания, представляющая отчет:

Отчетный период: (месяц)/(день) – (месяц)/(день)/(год)

I. Статистика по ОТ, ТБ и ООС

Показатели ТБ

| № | Показатели эффективности |  |  | Компания |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий месяц | Итого за год | Текущий месяц | Итого за год |
| 1 | Кол-во сотрудников |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общее кол-во отработанных часов |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кол-во автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пробег (км) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Производственные травмы | Несчастные случаи со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кол-во смертей |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Общее кол-во случаев постоянной потери трудоспособности |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кол-во дней временной нетрудоспособности (дни СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Количество случаев с ограничением трудоспособности (СОТ) |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Количество дней с ограничением трудоспособности (дней ОТ) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Случаи оказания медицинской помощи (СОМП) |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Случаи оказания первой помощи (СОПП) |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ДТП |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Летные происшествия |  |  |  |  |  |
| 16 | Происшествия без травм | пожар/взрыв |  |  |  |  |  |
|  |  | Причинение вреда имуществу |  |  |  |  |  |
|  |  | Отказ оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Резкий выброс материала под давлением |  |  |  |  |  |
| 17 | Бытовые травмы | Кол-во смертей |  |  |  |  |  |
|  |  | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 18 | Сообщения о потенциальных происшествиях |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сообщения об опасных действиях и условиях |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Нарушения безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кол-во завершенных расследований происшествий |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Посещение обучения по ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кол-во проведенных учений |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проверка основных объектов |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 25 | Проверки и инспекции ОТ, ТБ и ООС со стороны руководства |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 26 | Принятые корректирующие и профилактические меры |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 27 | Наблюдение за состоянием здоровья |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |

Показатели ОТ

| № | Показатели эффективности |  | Компания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий месяц | Итого за год |
| 1 | Кол-во случаев профессиональных заболеваний |  |  |  |
| 2 | Кол-во смертей |  |  |  |
| 3 | Кол-во случаев постоянной нетрудоспособности |  |  |  |
| 4 | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |
| 5 | Кол-во дней временной нетрудоспособности (дни СВПТ) |  |  |  |
| 6 | Количество случаев с ограничением трудоспособности (СОТ) |  |  |  |
| 7 | Кол-во посещений лечебного учреждения | Сотрудниками компании |  |  |
|  |  | Амбулаторными пациентами |  |  |
| 8 | Кол-во дней отсутствия по болезни |  |  |  |
| 9 | Кол-во случаев смерти, не связанной с несчастным случаем |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |

Показатели ООС

| Классификация показателя | Показатели эффективности | Компания |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий месяц | Итого за год | Текущий месяц | Итого за год |
| Использование ресурсов | Использование энергии, ГДж |  |  |  |  |
|  | Потребление свежей воды, м3 |  |  |  |  |
|  | Суммарное потребление воды, м3 |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу | Прямые выбросы парниковых газов (эквивалент CO2), тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы CO2, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы CH4, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы N2O, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы HFC, кг |  |  |  |  |
|  | SF6, кг |  |  |  |  |
|  | Выбросы PFC, кг |  |  |  |  |
|  | Углеводороды, сжигаемые на факеле, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы ЛОСНР, тонн |  |  |  |  |
|  | SO2, тонн |  |  |  |  |
| Сбросы в воду и/или в грунт | Количество разливов углеводородов в воду и/или грунт, время |  |  |  |  |
|  | Разливы углеводородов в воду и/или грунт, тонн |  |  |  |  |
|  | Объем не устраненных разливов углеводородов, тонн |  |  |  |  |
|  | ХПК |  |  |  |  |
| Утилизация отходов | Опасные отходы, влажных тонн |  |  |  |  |
|  | Неопасные отходы, влажных тонн |  |  |  |  |
|  | Повторно используемые и переработанные остатки материалов, влажных тонн |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |

II. Сводка несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий (Укажите дату, место, тип и причину несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий, произошедших в отчетный месяц, с указанием участников, затрат, выводов и принятых мер) III. Ключевые показатели ОТ, ТБ и ООС за текущий месяц (Кратко опишите основные достижения по ОТ, ТБ и ООС и мероприятия по ОТ, ТБ и ООС, проведенные в текущем месяце) IV. Основная деятельность по ОТ, ТБ и ООС в следующем месяце (Кратко опишите проблемные вопросы и основную деятельность по ОТ, ТБ и ООС на следующий месяц) Руководитель компании представляющей отчет ____________________________ Фамилия И.О. (подпись)

Приложение 7

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

Компенсация

1. Оплата Услуг Исполнителя будет производиться в следующем порядке.

Ставка человеко-день устанавливается за минимальные установленные часы (за исключением  Мобилизации/ Демобилизации/ Ротации) Персонала, предварительно получившего разрешение Заказчика на оказание Услуг. Услуги должны быть оплачены на основании ставки человеко-день по табелям учета рабочего времени, заполненным соответствующим образом. Расходы  должны быть приложены и указаны в соответствующих табелях до их представления на утверждение Заказчику, в противном случае они могут быть отклонены.

Ставка за время  простоя:

Если в любое время исполнения Договора происходит остановка работы не по вине Исполнителя (именуемая в дальнейшем Простой), ставка за день Простоя будет составлять 30% от часовой ставки/цены, установленной на основании приложения 4 к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора и будет применяться ко всем дням Простоя, указанным в табеле учета рабочего времени Инспектора и подтвержденным представителем Заказчика. Если возникает остановка работы, Исполнитель должен немедленно сообщить Заказчику о Простое. При этом Заказчик в срочном порядке дает распоряжение о демобилизации неработающих Инспекторов в соответствии с условиями Договора относительно демобилизации.

2. Мобилизация/ Демобилизация / Ротация

Казахстанскому и Иностранному персоналу на переезд в ходе Мобилизации/ Демобилизации/ Ротации (отъезд/прибытие согласно пункту 6 настоящего приложения) будет отведен максимум один рабочий день (в каждую сторону). Все расходы по переезду должны выставляться только по фактической стоимости, сопровождаться квитанциями, но в любом случае оплачиваться в соответствии с правилами оплаты транспортных расходов Заказчика на основании «Положения о служебных командировках работников ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

3. Ставки человеко-день для Персонала

Утвержденный Персонал может быть допущен к работе только на основании специального утверждения Заказчика. Оплата Услуг производится на основании часовой ставки за все время, потраченное на оказание Услуг всем Персоналом, который был утвержден Заказчиком и допущен к работе. Данные ставки включают следующее, не ограничиваясь:

- заработная плата, оклады и накладные расходы по заработной плате Персонала;

- накладные расходы и доходы;

- индивидуальные налоги;

- расходы на подготовку отчетов (1 копия ежедневного, еженедельного и ежемесячного отчета по электронной почте, 3 бумажные копии и 1 электронная копия окончательного отчета, 1 электронная копия отчета о состоянии штата Исполнителя и бумажная копия по требованию Заказчика);

- налогообложение Исполнителя, за исключением НДС;

- страхование, связанное с Договором;

- авторское вознаграждение за использование Лицензии в соответствии с разделом 9 Договора;

- расходы на подготовку счетов на оплату 1 (один) оригинал и 3 (три) копии.

4. График оказания Услуг

Исполнитель должен учитывать следующий график оказания Услуг при расчете ставок для своих сотрудников:

- Весь штат cупервайзеров/ и Инспекторов - 10 часов в день, 7 дней в неделю

- Весь штат головного офиса по проекту (координатор и т.д.) - 8 часов в день, 7 дней в неделю

4.1. Предлагаемая группа на поставки и строительство НПС №8

| Позиция | Предполагаемое количество инспекторов |
| --- | --- |
| Инспектор по строительству | 1 |
| Инспектор по СКАДА | 1 |
| Инспектор по НК и сварке | 1 |
| Инспектор по изоляции | 1 |
| Инспектор по электромонтажным работам | 1 |
| Инспектор по КИПиА | 1 |
| Аудитор/ инженер по контролю качества | 1 |
| Координатор | 1 |
| Технический Специалист | 1 |
| Инспектор по эксплуатации | 1 |
| Инспектор по поставкам арматуры, насосов, оборудования Генподрядчика | 4 |

Другие позиции Инспекторов по необходимости.

Примечание: Фактическое количество Инспекторов будет зависеть от производственных графиков/ и рабочей практики. При необходимости выполнения дополнительных работ, может быть привлечено дополнительное количество Инспекторов. При утверждении программы рабочих смен, соответственно будет окончательно утверждено количество специалистов в группе.

5. Дополнительные требования

Дополнительно будет необходим следующий штат сотрудников по требованию Заказчика.

5.1. Инженеры ОТ, ОС и ЧС

Для обеспечения соблюдения Генподрядчиком стандартов промышленной безопасности и охраны окружающей среды в процессе производства,  хранения и строительства

5.2. Координатор

Для обеспечения взаимодействия между Генподрядчиком и Заказчиком.

5.3. Инспектор по поставкам

Для обеспечения соответствия Товаров, поставляемых Генподрядчиком, техническим спецификациям и графику поставки согласно требованиям Заказчика.

5.4. Администратор по поставкам

Ответственный за проверку деловой и коммерческой документации и предотвращения претензий

5.5. Менеджер по пусконаладочным работам/ по обучению

5.6. Менеджер по контролю затрат

6. Ротация штата Исполнителя

Ротация Персонала должна осуществляться согласно требованиям Трудового Кодекса Республики Казахстан.

6.1. Поставки и строительство НПС №8 нефтепровода Атасу – Алашанькоу на трассе в Казахстане:

Ротация всего Иностранного персонала - 4 рабочих недели и 4 недели отдыха.

Ротация всего казахстанского персонала - 4 рабочих недели и 4 недели отдыха.

Время переезда включено в 4 недели отдыха.

6.2. Поставки и строительство НПС №8 нефтепровода Атасу-Алашанькоу за пределами Казахстана

Ротация всего иностранного персонала 4 рабочих недели и 4 недели отдыха.

Ротация всего местного персонала 4 рабочих недели и 4 недели отдыха.

Время переезда включено в 4 недели отдыха

6.3. Ротация штата в головном офисе по Проекту

Ротация всего Иностранного персонала - 8 недель рабочих и 4 недели отдыха.

Ротация всего казахстанского персонала - 8 недель рабочих и 4 недели отдыха.

Время переезда включено в 4 недели отдыха.

7. Расходы по строительству НПС №8

7.1. Мобилизация/ Демобилизация / Ротация

Казахстанскому и Иностранному персоналу на переезд в ходе Мобилизации/ Демобилизации/ Ротации будет отведен максимум один рабочий день (в каждую сторону). Все расходы по переезду будут выставляться по фактической стоимости, сопровождаться квитанциями, но в любом случае будут оплачиваться в соответствии с правилами оплаты транспортных расходов Заказчика.

7.2. Переезды

Время переездов по трассе от одного объекта до другого учитывается как нормальное время работы на объекте.

7.3. Транзит

Расходы на проживание, если потребуется во время поездок, оплачиваются максимум за один день. Расходы должны подтверждаться  квитанциями/ чеками.

7.4. Расходы на проживание

Заказчик обеспечивает жильем и питанием весь Персонал на строительной площадке по тому же стандарту, какой применяется для представителей Заказчика. Персоналу на строительстве суточные не выплачиваются.

7.5. Суточные

Суточные на координатора/ Инспекторов, размещенных в центральном офисе Заказчика или в офисе Группы Управления Проектом в Республике Казахстан, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, составляют ____________ тенге в день на каждого человека.

Предполагается, что проживание, питание, содержание, прачечную и местный транспорт для данного персонала предоставит Генподрядчик или Заказчик, в этом случае суточные выплачиваться не будут.

7.6. Транспорт

Весь транспорт на трассе предоставляется Заказчиком Исполнителю за счет Заказчика. Предусматриваются квалифицированные водители для транспортного обеспечения за пределами места проведения работ.

Примечание: Заказчик несет ответственность за обеспечение Исполнителя необходимым транспортом, чтобы Исполнитель имел возможность эффективно и профессионально выполнять свою работу; перебои в предоставлении соответствующего транспорта по требованию, будут отражаться на выполняемой инспекции, и Исполнитель не будет нести ответственность за пропущенные инспекции в случае, если не был предоставлен транспорт.

7.7. Связь

Предусматривается, что Заказчик обеспечит телефонную, факсимильную и электронную связь. Исполнитель обеспечивает наличие компьютеров и модемов для соединения с Интернетом. Все телекоммуникационные и курьерские расходы несет Заказчик.

7.8. Офисы

Предусматривается, что Заказчик предоставит Исполнителю соответствующее офисное помещение.

7.9. Виза

Для Персонала предусматривается одна бесплатная виза на каждую продлеваемую визу (Заказчик рассчитывает на получение двукратной въездной визы, как минимум). Расходы составляют  _______ тенге РК на одну визу.

8. Расходы инспектора по поставкам

Транспортные расходы

| Страна | Тенге РК/ км |
| --- | --- |
| Северная Америка |  |
| Великобритания/ Италия/другие страны Европы |  |
| Германия/ Франция/ Испания/ страны Бенелюкса |  |
| Скандинавия |  |
| Китай |  |
| Россия |  |
| Казахстан |  |

Заказчик имеет право утверждать расходы инспектора по поставкам только согласно пункту 8.1 статьи 8 настоящего Приложения 7 к Договору. Если Заказчик утверждает расходы инспектора по поставкам на общественный транспорт и проживание, то эти расходы возмещаются по факту, при условии подтверждения чеками, но в любом случае оплачиваются в соответствии с правилами оплаты транспортных расходов Заказчика

8.1. Мобилизация/ Демобилизация

Часы на Мобилизацию/ Демобилизацию для инспектора по поставкам не предусматриваются. Принимается только фактически отработанное время на объекте, указанном в Наряде на работу. Суточные для инспектора по поставкам не предусматриваются

9. Расходы на деловые поездки

Все время поездки и расходы на проживание (исключая Мобилизацию/ Демобилизацию и Ротацию) оплачиваются в соответствии с правилами оплаты транспортных расходов Заказчика. Копии оригиналов чеков/квитанций и билетов должны прилагаться к соответствующим счетам.

10. Валюта

В целях Договора, утвержденной валютой Договора считается тенге Республики Казахстан (тенге РК). Все цены, ставки и расходы, указанные в Договоре, подразумеваются указанными в тенге Республики Казахстан.

11. Общая стоимость Услуг по Договору, выставление счетов и оплата

11.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет ____________ (_________________________) тенге ___ тиын с учетом НДС и покрывает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по Договору, представляет собой комплексную и неизменяемую в сторону увеличения сумму.

10.2. Счета выставляются Исполнителем ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги, на основании Наряда на работу. Каждый счет должен иметь точную и подробную информацию об оказанных Услугах, с указанием ФИО Инспекторов, номера Наряда на работу, места оказания Услуг. Одновременно со счетом, Исполнитель представляет Заказчику акт приема оказанных услуг, счет-фактуру и табель учета рабочего времени по каждой позиции. Счет-фактура должна быть оформлена согласно требованиям Законодательства.

Любые расходы по Мобилизации/ Демобилизации и Ротации, выставленные Исполнителем для возмещения Заказчиком, должны быть точно отражены и отмечены в соответствующем табеле учета рабочего времени с приложением копий проездных документов, чеков и прочих документов по требованию Заказчика и подтверждением представителя Заказчика. В противном случае, Заказчик отклонит возмещение подобных расходов Исполнителю, и Исполнитель, со своей стороны, не должен требовать от Заказчика дополнить или изменить табель учета рабочего времени.

12. Оплата

Оплата должна производиться в соответствии с Разделом 6 Договора.

13. Штрафные санкции

В случае если Заказчик безосновательно задерживает оплату за оказанные Услуги на срок более 45 дней, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,02% (две сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы просроченного платежа.

14. Курс валюты

Фактические расходы Исполнителя, подлежащие возмещению в соответствии с Договором и понесенные Исполнителем, должны выставляться счетами в тенге РК. В случае если фактические расходы выражены в иной валюте, чем тенге Республики Казахстан, Заказчик и Исполнитель ежемесячно согласовывают курс обмена данной валюты в тенге Республики Казахстан. Исполнитель должен пересчитать расходы в тенге Республики Казахстан по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, публикуемому на первый банковский день месяца, в котором произведены расходы.

К счетам на оплату фактических расходов должны прилагаться все подтверждающие и сопутствующие документы, а также документы об официальном курсе валют.

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 8

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №8

Объем оказываемых Услуг

1. Исполнитель должен осуществлять мониторинг, контроль, независимую инспекцию в процессе изготовления, испытания, погрузки и приемки оборудования, поставленного для Проекта, как на территории Казахстана, так и за ее пределами; инспектирование, надзор за процессом поставок и строительства НПС №8, во всех отношениях, но не ограничиваясь  приведенным ниже перечнем:

- контроль, инспектирование, мониторинг изготовления материалов/ оборудования на месте, погрузки и разгрузки;

- Приемка оборудования на месте изготовления, на железнодорожных станциях назначения РК и/или на строительной площадке/ за пределами РК;

- инспектирование Поставщиков (приемка на месте) и экспедирование;

- надзор и инспектирование поставок и строительства НПС №8, а именно:

- входного контроля оборудования и материалов на площадке;

- проведение операционного контроля по всем видам услуг;

- приемочного контроля завершенных работ;

- создание системы слежения за производственной деятельностью (от начала производства до окончательной приемки);

- отчетность о выполняемых видах услуг.

2. Проверка и инспектирование оборудования

Исполнитель должен выполнять следующие работы включая, но не ограничиваясь:

● Проверять качество материалов и оборудования, которое должно соответствовать  технической документации, утвержденной Заказчиком, стандартам API и/или ASME.;

● Освидетельствовать испытания на заводах и на площадках;

● Проверять комплектность запасных частей согласно требованиям Заказчика;

● Визировать акты приемки работ, формы качества, протоколы испытаний и прочие документы, проверять комплектность и правильность документации на оборудование;

● Выдавать разрешение на выпуск продукции с завода и на отгрузку;

● Выполнять обязанности по ускорению отправки Товаров для обеспечения выполнения графика поставок в соответствии с требованиями Заказчика.

● Выполнять другие действия, необходимые для удовлетворения требованиям процедур, спецификаций, опросных листов и других документов Заказчика в отношении качества и срока поставки

3. Отчеты и слежение

Исполнитель должен использовать компьютерную систему слежения для обеспечения всеобщего слежения за материалами от сырья до перевозки выполненного заказа. Исполнитель должен предоставить доступ Заказчику для использования этой системы для контроля исполнения заказа (Наряда на работу).

В соответствии с установленными требованиями, Заказчику должны предоставляться ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты.

Исполнитель должен предоставить Ежедневный отчет – 1 электронная копия и бумажная копия по требованию Заказчика; Еженедельный отчет – 1 электронная копия и бумажная копия по требованию Заказчика; Ежемесячный отчет – 1 электронная копия и 2 бумажные копии; Окончательный отчет - 3 бумажные копии и 1 электронная копия; отчет о статусе Персонала - 1 электронная копия и бумажная копия по требованию Заказчика. Другие отчеты по объективному требованию Заказчика. На всех отчетах должна быть подпись исполнителя и печать.

Формат представляемых отчетов должен быть согласован с Заказчиком.

4. Надзор/инспекция третьей стороны/ слежение за строительством НПС №8

Исполнитель должен осуществлять контроль/инспекцию/ мониторинг и подготовку отчетов на строительной площадке согласно спецификациям, процедурам, предоставленным Заказчиком на Проекте поставок и строительства НПС №8 для следующих операций:

1) Общестроительные работы, включая но, не ограничиваясь, подготовку площадки строительства, траншей, обратную засыпку,  здания, дороги, благоустройство и проч.;

2) Расшифровка радиографических снимков

3) Сварочные работы

4) Изоляционные работы

5) Монтаж технологических трубопроводов и оборудования

6) Проведение полевых испытаний узлов и оборудования

7) Восстановительные работы (рекультивация)

8) Электромонтажные работы, катодная защита и КИПиА

9) Телекоммуникации

10) Система SCADA

11) Инспекция качества ведения и приемка исполнительно-технической документации

12) Контроль/ инспекция третьей стороны, мониторинг любых других видов работ по требованию Заказчика

13) Предоставление отчетности согласно установленным требованиям

5. Исполнитель должен предоставить услуги по расшифровке радиографических снимков сварного шва в соответствии с техническими требованиями/ процедурами, предоставленными Заказчиком.

6. Исполнитель должен предоставлять другие услуги контроля/ инспекции третьей стороны и мониторинг за строительством НПС №8 по требованию Заказчика, включая, но, не ограничиваясь, следующее:

- Гистограммы трудовых ресурсов и оборудования.

- График исполнения Договора.

- Планы и процедуры проверки строительства.

- Программу проверки управления качеством.

- Управление контролем и обеспечение качества.

7. Исполнитель должен осуществлять управление контролем и обеспечением качества согласно законодательным актам, стандартам, нормативным документам, действующим в Республике Казахстан в период строительства на площадке:

  - Входной контроль оборудования и материалов, а также технической документации на производственной площадке;

  - Осуществлять контроль за всеми видами работ: строительно-монтажными, предпусковыми, пуско-наладочными и вводом  в эксплуатацию на производственной площадке;

  - Операционный и приемочный контроль выполняемых в процессе производства работ и непосредственно после их завершения.

Операционный контроль и приемочный контроль осуществлять при проведении всех видов работ: строительно-монтажных, предпусковых, пуско-наладочных и ввода в эксплуатацию.

Все виды деятельности должны соответствовать техническим требованиям и процедурам, оговоренным в договорах/ контрактах.

Исполнитель должен обеспечить согласование вопросов взаимодействия с другими подрядчиками на производственной площадке, а также обеспечить ежедневную отчетность по управлению и исполнению графика проектных работ.

8. ISO 9000/ ОТ, ОС и ЧС

Исполнитель должен нанять следующих специалистов в дополнение к контролирующим и инспекционным командам третьей стороны на заводе и/ или строительной площадке по требованию Заказчика.

Аудитор ISO 9000 – гарантирует, что изготовитель оборудования осуществляет деятельность в соответствии со своими собственными Руководствами по Качеству, которые должны подтверждаться и соответствовать требованиям и техническим характеристикам ISO 9000, как того требует Заказчик.

Инженер по ОТ, ОС и ЧС (владеющий русским и английским языками) – должен обеспечить выполнение правил и стандартов техники безопасности и охраны окружающей среды, как того требует Заказчик и в соответствии с Законодательством.

Координатор – должен поддерживать связь с назначенным представителем Заказчика с даты вступления Договора в силу вплоть до полного завершения оказания Услуг по Договору.

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

ЛОТ №2

Типовой Договор

на оказание услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

г. Алматы							«___» ____________ 2012 г.

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора г-на Го И и первого заместителя Генерального директора г-на Елеукулова Е.Н., действующих на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, на основании ________________________, заключили настоящий договор на оказание услуг технической инспекции поставок и строительства НПС №10 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Определения

Персонал – работники и/или нанятые специалисты Исполнителя, назначенные или привлеченные Исполнителем для оказания услуг по Договору.

Генподрядчик – означает юридическое лицо, принявшее на себя обязательства по поставкам и строительству НПС №10 на объекте: Магистральный нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» на основании заключенного с Заказчиком договора.

Данные – все проектные работы, модели, чертежи, печатные копии, образцы, диапозитивы, спецификации, отчеты, рукописные тексты, рабочие заметки, документы, справочники, фотографии, негативы, пленки, диски, компьютерные файлы и любые другие средства, используемые для исполнения Договора.

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке и действующих на момент подписания и исполнения Договора.

Наряд на работу – инструкция, содержащая подробное описание требований к Персоналу – должности, местонахождения, спецификаций, требований инспекции, включая (по необходимости) выполнение необходимой работы, испытаний и планов инспекции, чертежей для исполнения Договора.

Поставщик – любое лицо, обеспечивающее Исполнителя оборудованием, товарами и/или материалами при оказании услуг по Договору.

Субподрядчик – означает любого субподрядчика и/или Поставщика любого уровня без ограничений, согласованного с Заказчиком.

Иностранный персонал – Персонал, работающий за пределами страны своего постоянного проживания.

Мобилизация – выезд работников Исполнителя из страны/населенного пункта постоянного проживания и прибытие в офис/условное место, требуемое Заказчиком.

Демобилизация – отъезд работников Исполнителя из офиса/условного места, определенного Заказчиком и прибытие в страну/населенный пункт постоянного проживания.

Проект – означает поставки и строительство НПС №10 на объекте: Магистральный нефтепровод «Атасу-Алашанькоу».

Товары – означает оборудование и материалы, закупаемые Заказчиком или Генподрядчиком для реализации Проекта, которые будут являться предметом инспекции.

Инспектор – работник или нанятый специалист Исполнителя, привлеченный Заказчиком для инспектирования Товаров, а также для инспектирования строительно-монтажных работ на Проекте.

2. Предмет Договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги технической инспекции поставок и строительства НПС №10 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с разделом 6 Договора и приложений 4, 7 к Договору.

3. Статус Исполнителя

3.1. При оказании Услуг Исполнитель должен действовать как независимое юридическое лицо. В отношениях с Заказчиком Исполнитель должен нести полную ответственность за соблюдение своих обязательств в отношениях с Персоналом, Генподрядчиком, государственными органами и любыми третьими лицами. При этом Исполнитель обязуется оградить Заказчика от любых претензий третьих лиц, связанных с неисполнением Исполнителем своих обязательств и требований Законодательства.

3.2. Исполнитель берет на себя ответственность за подлинность всех разрешений, лицензий, заключений и допусков, выдаваемых государственными органами, в связи с выполнением условий Договора.

3.3. Исполнитель подтверждает, что он является:

3.3.1.	инспекционной компанией с высокой международно-признанной репутацией;

3.3.2.	аккредитованным органом сертификации ISO 9000;

3.3.3.	компанией, которая привлекает аудиторов, утвержденных Американским Институтом Нефти (API);

3.3.4. компанией, имеющей опыт работы по технической инспекции поставок и строительства нефтеперекачивающих станций или проектов подобного рода.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. оказывать Услуги в установленные Договором сроки и с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Договора, с соблюдением Законодательства и всех стандартов, в том числе согласно международным стандартам оказания услуг подобного рода;

4.1.2. при оказании Услуг строго соблюдать требования Законодательства, а также руководствоваться нормативно-технической документацией Республики Казахстан;

4.1.3. формировать Персонал из числа квалифицированных специалистов, которые имеют современные подтвержденные инженерные знания, и их работа в любом отношении должна соответствовать стандартам, требуемым согласно условиям Договора;

4.1.4. при формировании Персонала отдавать предпочтение квалифицированным казахстанским специалистам. Если Заказчик для оказания Услуг потребует от Исполнителя привлечение Персонала, не предусмотренного в приложении 2, и если привлечение такого дополнительного Персонала повлечет неисполнение обязательства Исполнителя по доле казахстанского содержания, то Исполнитель должен привлечь такой дополнительный Персонал, при этом к Исполнителю не применяются штрафные санкции, предусмотренные пунктом 8.11 раздела 8 Договора;

4.1.5. предоставить Персонал в количестве, необходимом для оказания Услуг;

4.1.6. нанимать работников в соответствии с Правилами аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 года №165;

4.1.7. если Заказчик будет неудовлетворен работой какого-либо работника из числа Персонала, по требованию Заказчика немедленно обеспечить подходящую замену, без каких-либо дополнительных оплат со стороны Заказчика;

4.1.8. заранее предоставить Заказчику на согласование резюме всех работников, планируемых для привлечения к оказанию Услуг;

4.1.9. обеспечить, чтобы Персонал свободно владел устным и письменным английским языком, где это необходимо;

4.1.10. предварительно получить письменное согласование Заказчика на передачу в субподряд части объема Услуг по Договору;

4.1.11. бережно относиться к имуществу Заказчика и Генподрядчика, и не вправе допускать возникновения каких-либо обременений на любую собственность Заказчика;

4.1.12. проявлять всяческую осторожность и предусмотрительность во избежание нанесения вреда окружающей среде. Исполнитель освобождает Заказчика от ответственности за какие-либо обязательства или претензии в связи с загрязнением воды, почвы или воздуха, которое может иметь место в результате оказания Услуг;

4.1.13. немедленно уведомить Заказчика, если Исполнитель решит, что Заказчик предоставил недостаточное количество Данных для надлежащего оказания Услуг, или если в Данных наблюдается значительное несоответствие;

4.1.14. предоставить Заказчику расчет доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика), с приложением копий сертификатов происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников субподрядчиков, в случае их привлечения;

4.1.15. ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным кварталом,  предоставлять Заказчику акт сверки взаиморасчетов;

4.1.16. ежемесячно предоставлять Заказчику отчеты по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды по форме, согласно приложению 6 к Договору.

4.1.17. ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику акты оказанных услуг по форме, согласно приложению 1 к Договору;

4.1.18. за свой счет обеспечить обязательное, согласно Законодательству, страхование всех видов ответственности и рисков в течение 10 рабочих дней после вступления Договора в силу;

4.1.19. изменить объем или порядок оказания Услуг, исправлять недостатки, обнаруженные в Услугах, а также отстранить от оказания Услуг работников по письменному требованию Заказчика.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. требовать оплаты надлежащим образом оказанных Услуг;

4.2.2. требовать от Заказчика исполнения взятых на себя обязательств по условиям Договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. обеспечить Исполнителя Данными, оборудованием и условиями для оказания Услуг в соответствии с Договором;

4.3.2. своевременно отвечать на все письменные запросы Исполнителя;

4.3.3. производить оплату надлежаще оказанных Услуг согласно разделу 6 Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором;

4.4.2. требовать немедленного отстранения от оказания Услуг, посредством письменного уведомления Исполнителя, любого работника Исполнителя, который будет признан некомпетентным, неорганизованным, находящимся под воздействием алкогольного или наркотического опьянения или будет неудовлетворительно выполнять свою работу, или по любым другим обоснованным причинам;

4.4.3. в любое время требовать от Исполнителя изменить объем или порядок оказания Услуг, и Исполнитель должен в точности выполнить эти требования;

4.4.4. запрашивать у Исполнителя документацию по закупочным ценам в рамках исполнения Договора и требовать у Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам казахстанского содержания;

4.4.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Исполнителем недостоверной информации по доле казахстанского содержания.

- 5. Порядок оказания Услуг

5.1. В отношении исполнения обязательств по Договору, срок и качество оказания Услуг имеют существенное значение.

5.2. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг на основании направленного Заказчиком Наряда на работу в соответствии с объемом оказываемых Услуг (приложение 8 к Договору).

5.3. Если Заказчик извещает Исполнителя о любых недостатках в Услугах, Исполнитель должен устранить такие недостатки, как этого требует Заказчик, без каких-либо нарушений других прав Заказчика. Расходы по устранению недостатков несет Исполнитель. Если Исполнитель не может устранить недостатки по требованию Заказчика, Заказчик устраняет такие недостатки самостоятельно или силами третьих лиц, привлечённых на основании соответствующих договоров. При этом затраты на устранение недостатков компенсирует Исполнитель.

6. Условия оплаты

6.1. Общая стоимость Услуг по Договору не должна превышать            _________________ (____________________) тенге __ тиын, с учетом НДС. Общая стоимость Услуг включает в себя все затраты Исполнителя, необходимые для оказания Услуг, не подлежит изменению в сторону увеличения, и выплачивается Исполнителю за полное и качественное выполнение им принятых обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.2. Заказчик оплачивает Исполнителю надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора и приложений 4, 7 к Договору.

6.3. Исполнитель должен ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги, представлять Заказчику акты оказанных услуг, по форме, согласно приложению 1 к Договору. Каждый акт оказанных услуг должен иметь подробную информацию об оказанных Услугах, номер Наряда на работу и сопровождаться счетом-фактурой и другой сопутствующей документацией по требованию Заказчика.

6.4. Заказчик оплачивает надлежащим образом оказанные Услуги в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком документов, предоставленных в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.3 настоящего раздела Договора. Все платежи должны осуществляться на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 16 Договора. Если Исполнитель не предоставил акт оказанных услуг за Услуги, оказанные в отчётном месяце, согласно пункту 6.3 настоящего раздела Договора, оплата по этому акту  оказанных услуг будет производиться в следующем месяце, после получения его Заказчиком.

6.5. Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам оказанных Услуг, предоставления Исполнителем расчета доли казахстанского содержания в оказанном объеме Услуг в соответствии с Единой методикой, по форме, согласно приложению 3 к Договору и подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов по оказанным Услугам и произведенным платежам.

6.6. Если Заказчик оспаривает любой пункт акта оказанных услуг, в целом или частично, то Заказчик вправе удержать оплату по спорному акту, пока Заказчик и Исполнитель не придут к согласию относительно суммы выплаты. Заказчик должен не позднее 10 календарных дней оповестить Исполнителя о любых спорных суммах.

6.7. Исполнитель должен представлять документы, подготовленные с должным вниманием, и не допускать каких-либо ошибок или упущений в них. Если после проверки счетов и выставления Заказчиком каких-либо замечаний, Исполнитель повторно выставит некорректные счета в месяце, следующем за отчетным, то такие счета должны быть возвращены Исполнителю до полного устранения ошибок и будут приняты на рассмотрение Заказчиком только в следующем месяце (т.е. через два месяца после отчетного).

6.8. Ставки, указанные в приложениях 4 и 7 к Договору не подлежат изменению в сторону увеличения.

7. Конфиденциальность

7.1. Документация и любая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, a также передаваться третьим лицам  без предварительного письменного согласия на то другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору в соответствии с Законодательством.

7.2. В случае обнаружения условий или технических средств, способствующих нарушению конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга.

7.3. Требования настоящего раздела распространяются на Персонал, а также на Поставщиков и Субподрядчиков и остается в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения Договора.

8. Ответственность и возмещение убытков

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

8.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за виновные действия, невыполнение обязательств или халатность Персонала.

8.3. Если Исполнитель не оказывает Услуги надлежащим образом и не соблюдает сроки (даты), определенные в Наряде на работу, Заказчик вправе взыскивать с Исполнителя штраф в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от общей стоимости Услуг.

8.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки в оказанных Услугах до истечения 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора.

8.5. Исполнитель несет ответственность за недостатки в оказанных Услугах. За каждый  обнаруженный и подтвержденный недостаток в оказанных Услугах Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от общей стоимости Услуг по Договору и не более 100% (сто процентов) от общей стоимости Услуг, оказанных по Договору.

8.6. Выплата неустойки или штрафа идет в дополнение, а не вместо или взамен каких-либо других средств защиты, которыми может располагать Заказчик в случае нарушения Исполнителем своих обязательств. Также выплата неустойки или штрафа идет в дополнение, а не вместо или взамен возмещения прямого ущерба, вызванного недостатками в оказанных Услугах.

8.7. Заказчик имеет право удержать суммы любых штрафов, неустоек или суммы возмещения ущерба из сумм, подлежащих оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора. При этом Заказчик письменно информирует Исполнителя о таких удержаниях, но согласие Исполнителя для осуществления такого удержания Заказчику не требуется.

8.8. Исполнитель несет ответственность за то, чтобы Персонал был полностью ознакомлен и придерживался всех условий и положений Договора, относящихся к Персоналу. Исполнитель должен соблюдать и гарантировать то, что Персонал ознакомлен и действует в соответствии с Законодательством, а также процедуры по технике безопасности, охране труда и экологии при оказании Услуг по Договору.

8.9. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействие) и упущения Персонала и за ущерб вызванный таким упущением.

8.10. Исполнитель несет ответственность за выплату возмещения, защиту интересов и непричинение вреда Заказчику от любых исков, претензий и требований третьих лиц, вызванных недостатками в оказанных Услугах, а также будет за свой счет, по требованию Заказчика, защищать интересы Заказчика в любых соответствующих разбирательствах, в том числе судебных.

8.11. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле казахстанского содержания, указанного в пункте 14.1 Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % за каждый 1 % невыполненного казахстанского содержания от общей Стоимости Услуг по Договору.

9. Интеллектуальная собственность

9.1. Вся интеллектуальная собственность, имеющаяся во всех Данных и изобретениях, созданных, полученных и разработанных Заказчиком и относящаяся к Услугам, остается у Заказчика, и Исполнитель гарантирует, что все оригиналы и копии (если таковые имеются) будут возвращены Заказчику по окончании оказания Услуг.

9.2. Все Данные и изобретения, касающиеся Услуг, созданные, полученные или разработанные Исполнителем, относящиеся к Договору, выполненные полностью или частично, будут являться собственностью Заказчика, при этом авторские права на них передаются Заказчику Договором.

9.3. Все права на интеллектуальную собственность во всех Данных и изобретениях, созданных Исполнителем до подписания Договора, и которые не будут подготовлены Исполнителем по требованию Заказчика, или имеющие отношение к предыдущему договору или соглашению, останутся у Исполнителя. При этом Исполнитель представляет неограниченную, безотзывную, безгонорарную лицензию Заказчику и любой третьей стороне, которая получила полномочия у Заказчика или в будущем получит полномочия по использованию, копированию или корректировке таких Данных и/или изобретений, описанных в настоящем пункте Договора.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

10.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти календарных дней с даты их наступления информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом или Торгово-промышленной палатой.

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

10.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть  Договор и произвести взаиморасчеты.

11. Изменение и прекращение Договора

11.1. Без ущерба другим правам Заказчика по Договору, Заказчик имеет право прекратить действие Договора по любой причине, в любое время, посредством представления Исполнителю письменного уведомления не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты прекращения.

11.2. Если Исполнитель или Персонал нарушит условия Договора, Заказчик может (без нарушения его права прекратить действие Договора в соответствии с пунктами 11.1 и 11.3 настоящего раздела) письменно уведомить Исполнителя о таком нарушении, детально излагая необходимые меры и предоставляя Исполнителю 7 (семь) календарных дней (или другой разумный срок, указанный в уведомлении), в течение которых нарушение должно быть исправлено. Если Исполнитель не выполняет условия такого уведомления, Заказчик имеет право прекратить действие Договора в любое время, путем представления Исполнителю уведомления о прекращении действия Договора, датой прекращения Договора будет являться момент, указанный в уведомлении о прекращении действия Договора.

11.3. Заказчик имеет право прекратить действие Договора путем представления Исполнителю уведомления о прекращении действия Договора, если Исполнитель признан банкротом или, управляет имуществом банкрота, производит административное управление имуществом банкрота, управление или ликвидацию (или любой эквивалент), принудительно или добровольно, исключая ликвидацию с целью реорганизации или слияния во время, когда Исполнитель сохраняет платежеспособность. Заказчик также может немедленно прекратить действие всего Договора или какой-либо его части, если Исполнитель или Персонал не соблюдает условия Договора.

11.4. Если Заказчик использует свое право на прекращение Договора, в соответствии с подпунктами 11.1, 11.2 и/или 11.3 настоящего раздела Договора, Исполнитель должен незамедлительно прекратить оказание Услуг и передать Заказчику все чертежи, отчеты и другие документы (независимо, готовы они или нет), относящиеся к Услугам. Дополнительно Исполнитель должен оформить или представить уже оформленные документы и выполнить все необходимые действия, связанные с передачей Заказчику прав требования к Субподрядчикам.

11.5. Если Заказчик не осуществляет оплату в соответствии с положениями Договора, Исполнитель обязан выдать уведомление Заказчику, требуя оплаты в соответствии с условиями Договора. Если Заказчик не осуществляет оплату в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления, Исполнитель обязан выдать второе уведомление Заказчику, уведомляя его о том, что Исполнитель прекратит оказание Услуг через 20 календарных дней после второго уведомления, если оплата не будет получена. Уведомления подаются исключительно в письменной форме. Если Исполнитель использует свое право на завершение действия Договора, согласно настоящему пункту, завершение действия Договора не освобождает Заказчика от его обязательств по оплате фактически оказанных Услуг.

12. Применимое право и разрешение споров

12.1. Договор толкуется и регулируется в соответствии с Законодательством.

12.2. Стороны примут все меры для урегулирования споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров. Если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они разрешаются в соответствии с Законодательством.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует согласно периоду действия Проекта, но не позднее 31 августа 2013 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 8 Договора, до их полного и надлежащего исполнения Сторонами.

14. Казахстанское содержание

14.1. Доля казахстанского содержания в Услугах, указанная Исполнителем в заявке на участие в тендере согласно гарантийному обязательству, __ %.

14.2. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету казахстанского содержания в закупках, в рамках Договора. В случае предоставления недостоверной информации по расчету казахстанского содержания в закупках Исполнитель несет ответственность в соответствии с Законодательством.

15. Прочие условия

15.1. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются Законодательством.

15.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

15.3. Все изменения и дополнения к Договору, влекущие изменение обязательств Сторон, оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Сторон и скрепляются печатями.

15.4. Если в ходе оказания Услуг потребуются услуги, не предусмотренные Договором, Проектом, спецификациями и чертежами, но которые, тем не менее, по мнению Заказчика, необходимы для должного исполнения Договора, Исполнитель обязан оказать такие услуги или предоставить необходимые материалы и оборудование, как если бы это требовалось по условиям Договора. Исполнитель признает, что любые изменения, требуемые или необходимые для надлежащего функционирования Товаров и оказания Услуг в соответствии с условиями Договора, считаются включенными в общую стоимость Услуг по Договору.

15.5. Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

приложение 1 – форма акта оказанных услуг;

приложение 2 – количество человеко-часов, необходимое для реализации Проекта;

приложение 3 – форма предоставления расчета доли казахстанского содержания;

приложение 4 – Прайс-лист;

приложение 5 – форма Наряда на работу;

приложение 6 – форма ежемесячного отчета по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды для ТОО «Казахстанско – Китайский Трубопровод»;

приложение 7 – Компенсация;

приложение 8 – Объем оказываемых Услуг.

15.6. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) рабочих дней обо всех изменениях. В случае не уведомления, убытки, вытекающие из неосведомленности, ложатся на виновную Сторону.

15.7. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском и английском языках, 2 (два) экземпляра для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Исполнителя. В случае обнаружения противоречий между текстом Договора или иных документов в рамках исполнения Договора на английском и русском языками, текст на русском языке будет иметь приоритетную силу.

16. Реквизиты Сторон

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр-т Абая 109 «В», тел. 8 (727) 331-33-10 факс: 8 (727) 330-97-40 РНН 600900539765, БИН 040740001832 КБЕ 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 60001 № 0022261, от 20.11.2009 года АО «Казкоммерцбанк» ИИК KZ379261802148648000(KZT) БИК KZKOKZKX АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX ИИК KZ936010131000037169 (KZT) Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 1

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ №_____ от ______________ 2012 года

Исполнитель: _______________________

Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Основание: Договор № ____ от «___» __________201  года

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Цена в тенге, без НДС | Стоимость оказанных услуг, без НДС | Сумма НДС | Стоимость оказанных услуг, c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги технической инспекции поставок и строительства НПС №10: 1. ФИО Инспектора 2. ФИО Инспектора 3. ФИО Инспектора 4. Прочие расходы (транспорт, проживание, и т.п.) за _____ месяц 2012 г: | Усл. | 1 |  |  |  |  |
|  | Всего услуг на сумму: |  |  |  |  |  |  |

Итого стоимость услуг: (прописью), в том числе сумма НДС  (прописью)

Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Стороны согласны не предъявлять взаимных претензий в отношении вышеуказанной суммы за предоставленные услуги в __________ месяце, выставленные в счете № _____ от «___» ____________ 20 __ года и счет-фактуре № ____ от «___» _________ 20 __ года. Акт составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение 2

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

Количество человеко-часов, необходимое для реализации Проекта

| № | Позиция | количество человек на позицию | Строительство НПС-10, часы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инспектор по поставкам арматуры | 1 | 310 |
| 2 | Инспектор по поставкам насосов | 1 | 310 |
| 3 | Инспектор по поставкам Генподрядчика | 2 | 600 |
| 4 | Инспектор по строительству | 1 | 3498 |
| 5 | Инспектор по электроснабжению | 1 | 3485 |
| 6 | Инспектор по НК и сварке | 1 | 3485 |
| 7 | Инспектор по изоляции | 1 | 3485 |
| 8 | Инспектор по КИПиА | 1 | 3185 |
| 9 | Инспектор по эксплуатации | 1 | 2450 |
| 10 | Аудитор /Инженер по контролю качества | 1 | 2140 |
| 11 | Инспектор по СКАДА | 1 | 2450 |
|  | Итого | 12 | 25398 |

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 3

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

Форма предоставления расчета доли казахстанского содержания

Расчет казахстанского содержания (КСр/у) в договоре, производится по формуле:

n                          m

КСр/у = 100% х [( СТi х Ki + ) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S,

i=1                      j=1

где:

n - общее количество закупок товаров/ услуг, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора;

i - порядковый номер закупаемого товара/ услуги;

СТi - стоимость i-ого товара/ услуги;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре/ услуге, указанная в сертификате «СТ-КZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»;

m - общее количество договоров, заключенных в целях оказания услуг, включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора;

СДj - стоимость j-ого договора;

СTj - суммарная стоимость товаров/ услуг, закупленных поставщиком и субподрядчиками в рамках j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S - общая стоимость договора.

Приложение 4

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

ПРАЙС-ЛИСТ

1. Строительство НПС-10 нефтепровода в Казахстане

тенге РК в час, без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Супервайзер/ Старший инспектор нефтепровода |  |  |  |  |
| Инспектор по сварке |  |  |  |  |
| Инспектор по NDТ |  |  |  |  |
| Инспектор по изоляции |  |  |  |  |
| Инспектор по электромонтажным работам |  |  |  |  |
| Технический служащий |  |  |  |  |
| Инспектор по строительству |  |  |  |  |
| Инспектор по нефтепроводу |  |  |  |  |
| Инспектор по механике/ трубной обвязке |  |  |  |  |
| Инспектор по катодной защите |  |  |  |  |
| Инспектор по SCADA и Автоматизации |  |  |  |  |
| Инспектор по телекоммуникациям |  |  |  |  |
| Инспектор по приборам и аппаратуре |  |  |  |  |
| Программист по прослеживанию/ Вводу данных |  |  |  |  |
| Инспектор по вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |

Другие позиции будут указаны Заказчиком в Наряде на работу по необходимости.

Минимальная ставка  за 10 часов в день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе.

По возможности привлекается казахстанская рабочая сила.

Если квалифицированный персонал не имеется в нужном количестве для выполнения необходимых работ, к работе привлекается иностранный персонал.

Другие позиции будут указаны Заказчиком в Наряде на работу по необходимости.

2. Строительство НПС-10 нефтепровода за пределами Казахстана

тенге РК в час, без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Супервайзер/ Старший инспектор нефтепровода |  |  |  |  |
| Инспектор по сварке |  |  |  |  |
| Инспектор по NDТ |  |  |  |  |
| Инспектор по изоляции |  |  |  |  |
| Инспектор по электромонтажным работам |  |  |  |  |
| Технический служащий |  |  |  |  |
| Инспектор по строительству |  |  |  |  |
| Инспектор по нефтепроводу |  |  |  |  |
| Инспектор по механике/ трубной обвязке |  |  |  |  |
| Инспектор по катодной защите |  |  |  |  |
| Инспектор по SCADA и Автоматизации |  |  |  |  |
| Инспектор по телекоммуникациям |  |  |  |  |
| Инспектор по приборам и аппаратуре |  |  |  |  |
| Программист по прослеживанию/ Вводу данных |  |  |  |  |
| Инспектор по вводу в эксплуатацию |  |  |  |  |

Другие позиции будут указаны Заказчиком в Наряде на работу по необходимости.

Минимальная ставка  за 10 часов в день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе.

По возможности привлекается казахстанский персонал.

Если квалифицированный персонал не имеется в нужном количестве для выполнения необходимых работ, к работе привлекается иностранный персонал

3. Ставки для дополнительно необходимого персонала

тенге РК в час без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аудитор /Инженер по контролю качества в Казахстане |  |  |  |  |
| Аудитор /Инженер по контролю качества за пределами Казахстана |  |  |  |  |
| Инженеры ОТ, ОС и ЧС в Казахстане |  |  |  |  |
| Инженеры ОТ, ОС и ЧС за пределами Казахстана |  |  |  |  |
| Координатор в Казахстане |  |  |  |  |
| Координатор за пределами Казахстана |  |  |  |  |
| Технический служащий в Казахстане |  |  |  |  |
| Технический служащий за пределами Казахстана |  |  |  |  |

На площадке строительства: минимальная ставка  за 10 часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе, или

В головном офисе по проекту: минимальная ставка за 8 часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 8 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе.

тенге РК в час без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор по поставкам в Казахстане |  |  |  |  |
| Администратор по Поставкам за пределами Казахстана |  |  |  |  |
| Менеджер по контролю затрат в Казахстане |  |  |  |  |
| Менеджер по контролю затрат за пределами Казахстана |  |  |  |  |

Минимальная ставка за 8-часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 8 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 6-дневной рабочей неделе.

тенге РК в час без НДС

| Позиция | Иностр. Европа | Иностр. СНГ | Казахстан | Китай |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Менеджер по вводу в эксплуатацию/ Обучению в Казахстане |  |  |  |  |
| Менеджер по вводу в эксплуатацию/ Обучению за пределами Казахстана |  |  |  |  |

Минимальная ставка за 10-часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе

4. Инспектор по поставкам/ экспедитор
                                                                                                                    тенге РК в час без НДС

| Северная Америка |  |
| --- | --- |
| Великобритания/ Италия/ другие страны Европы |  |
| Германия/ Франция/ Испания/ страны Бенелюкса |  |
| Скандинавия |  |
| Китай |  |
| Россия |  |
| Казахстан |  |

Минимальная ставка за 10-часовой день, с учетом сверхурочного времени свыше 10 часов в день на основании графика ставок. Ставки основаны на минимальной 7-дневной рабочей неделе.

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 5

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

|  | НАРЯД НА РАБОТУ | W.O. NO.: РЕВ. NO.: 0 Дата: |
| --- | --- | --- |
| Название проекта Договор NO. Название Договора Исполнитель | Поставки и строительство НПС №10 на объекте: Магистральный нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» Договор на оказание услуг технической инспекции поставок и строительства НПС №10 ________________ |  |
| ОПИСАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ: |  |  |
| Просим мобилизовать указать позицию Инспектора и количество человек |  |  |
| Место работы: указать Всего: указать количество человек Инспектор должен прибыть на место работы не позднее указать дату |  |  |
| ССЫЛКА (ЧЕРТЕЖИ/СПЕЦИФИКАЦИИ/ДОКУМЕНТЫ): |  |  |
| Объем работ и соответствующие спецификации |  |  |
| Инспекция должна включать, не ограничиваясь, следующее: |  |  |
| 1. Указать название работ, которые должен выполнить Инспектор на месте работы; 2. Указать ссылки на стандарты, спецификации, опросные листы, план инспекции, чертежи, и прочие документы, которые могут потребоваться для выполнения наряда; 3. Указать отчетность, которую должен представлять Инспектор по результатам выполненных работ; 4. Прочие требования Заказчика по необходимости. |  |  |
| ПЕРИОД РАБОТЫ : По требованию Заказчика СТОИМОСТЬ НАРЯДА : Персонал х тенге РК / за рабочий час БАЗИС СТОИМОСТИ : Согласно соответствующему пункту Договора № |  |  |
| СПОСОБ ОПЛАТЫ _____ ПАУШАЛЬНАЯ СУММА ______ ЦЕНА ЗА ШТУКУ __Х___СТАВКА ЗА ЧАС __Х____ВОЗМЕЩЕНИЕ |  |  |
| За и от лица Казахстанско-Китайский Трубопровод За и от лица ___________ ________________________ ________________________ ИМЯ: г-н Го И ИМЯ: Должность: Генеральный директор Должность: |  |  |

Приложение 6

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

# Ежемесячный отчет

# по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды для ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

Компания, представляющая отчет:

Отчетный период: (месяц)/(день) – (месяц)/(день)/(год)

Ⅰ. Статистика по ОТ, ТБ и ООС

Показатели ТБ

| № | Показатели эффективности |  |  | Компания |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий месяц | Итого за год | Текущий месяц | Итого за год |
| 1 | Кол-во сотрудников |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общее кол-во отработанных часов |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кол-во автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пробег (км) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Производственные травмы | Несчастные случаи со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Кол-во смертей |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Общее кол-во случаев постоянной потери трудоспособности |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кол-во дней временной нетрудоспособности (дни СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Количество случаев с ограничением трудоспособности (СОТ) |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Количество дней с ограничением трудоспособности (дней ОТ) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Случаи оказания медицинской помощи (СОМП) |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Случаи оказания первой помощи (СОПП) |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ДТП |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Летные происшествия |  |  |  |  |  |
| 16 | Происшествия без травм | пожар/взрыв |  |  |  |  |  |
|  |  | Причинение вреда имуществу |  |  |  |  |  |
|  |  | Отказ оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  | Резкий выброс материала под давлением |  |  |  |  |  |
| 17 | Бытовые травмы | Кол-во смертей |  |  |  |  |  |
|  |  | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |  |  |
| 18 | Сообщения о потенциальных происшествиях |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сообщения об опасных действиях и условиях |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Нарушения безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Кол-во завершенных расследований происшествий |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Посещение обучения по ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кол-во проведенных учений |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проверка основных объектов |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 25 | Проверки и инспекции ОТ, ТБ и ООС со стороны руководства |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 26 | Принятые корректирующие и профилактические меры |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |
| 27 | Наблюдение за состоянием здоровья |  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнено своевременно |  |  |  |  |

Показатели ОТ

| № | Показатели эффективности |  | Компания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий месяц | Итого за год |
| 1 | Кол-во случаев профессиональных заболеваний |  |  |  |
| 2 | Кол-во смертей |  |  |  |
| 3 | Кол-во случаев постоянной нетрудоспособности |  |  |  |
| 4 | Случаи временной потери трудоспособности (СВПТ) |  |  |  |
| 5 | Кол-во дней временной нетрудоспособности (дни СВПТ) |  |  |  |
| 6 | Количество случаев с ограничением трудоспособности (СОТ) |  |  |  |
| 7 | Кол-во посещений лечебного учреждения | Сотрудниками компании |  |  |
|  |  | Амбулаторными пациентами |  |  |
| 8 | Кол-во дней отсутствия по болезни |  |  |  |
| 9 | Кол-во случаев смерти, не связанной с несчастным случаем |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |

Показатели ООС

| Классификация показателя | Показатели эффективности | Компания |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий месяц | Итого за год | Текущий месяц | Итого за год |
| Использование ресурсов | Использование энергии, ГДж |  |  |  |  |
|  | Потребление свежей воды, м3 |  |  |  |  |
|  | Суммарное потребление воды, м3 |  |  |  |  |
| Выбросы в атмосферу | Прямые выбросы парниковых газов (эквивалент CO2), тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы CO2, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы CH4, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы N2O, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы HFC, кг |  |  |  |  |
|  | SF6, кг |  |  |  |  |
|  | Выбросы PFC, кг |  |  |  |  |
|  | Углеводороды, сжигаемые на факеле, тонн |  |  |  |  |
|  | Выбросы ЛОСНР, тонн |  |  |  |  |
|  | SO2, тонн |  |  |  |  |
| Сбросы в воду и/или в грунт | Количество разливов углеводородов в воду и/или грунт, время |  |  |  |  |
|  | Разливы углеводородов в воду и/или грунт, тонн |  |  |  |  |
|  | Объем не устраненных разливов углеводородов, тонн |  |  |  |  |
|  | ХПК |  |  |  |  |
| Утилизация отходов | Опасные отходы, влажных тонн |  |  |  |  |
|  | Неопасные отходы, влажных тонн |  |  |  |  |
|  | Повторно используемые и переработанные остатки материалов, влажных тонн |  |  |  |  |
| Примечания |  |  |  |  |  |

II. Сводка несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий (Укажите дату, место, тип и причину несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий, произошедших в отчетный месяц, с указанием участников, затрат, выводов и принятых мер) III. Ключевые показатели ОТ, ТБ и ООС за текущий месяц (Кратко опишите основные достижения по ОТ, ТБ и ООС и мероприятия по ОТ, ТБ и ООС, проведенные в текущем месяце) IV. Основная деятельность по ОТ, ТБ и ООС в следующем месяце (Кратко опишите проблемные вопросы и основную деятельность по ОТ, ТБ и ООС на следующий месяц) Руководитель компании представляющей отчет ____________________________ Фамилия И.О. (подпись)

Приложение 7

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

Компенсация

1. Оплата Услуг Исполнителя будет производиться в следующем порядке.

Ставка человеко-день устанавливается за минимальные установленные часы (за исключением  Мобилизации/ Демобилизации/ Ротации) Персонала, предварительно получившего разрешение Заказчика на оказание Услуг. Услуги должны быть оплачены на основании ставки человеко-день по табелям учета рабочего времени, заполненным соответствующим образом. Расходы  должны быть приложены и указаны в соответствующих табелях до их представления на утверждение Заказчику, в противном случае они могут быть отклонены.

Ставка за время  простоя:

Если в любое время исполнения Договора происходит остановка работы не по вине Исполнителя (именуемая в дальнейшем Простой), ставка за день Простоя будет составлять 30% от часовой ставки/цены, установленной на основании приложения 4 к Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора и будет применяться ко всем дням Простоя, указанным в табеле учета рабочего времени Инспектора и подтвержденным представителем Заказчика. Если возникает остановка работы, Исполнитель должен немедленно сообщить Заказчику о Простое. При этом Заказчик в срочном порядке дает распоряжение о демобилизации неработающих Инспекторов в соответствии с условиями Договора относительно демобилизации.

2. Мобилизация/ Демобилизация / Ротация

Казахстанскому и Иностранному персоналу на переезд в ходе Мобилизации/ Демобилизации/ Ротации (отъезд/прибытие согласно пункту 6 настоящего приложения) будет отведен максимум один рабочий день (в каждую сторону). Все расходы по переезду должны выставляться только по фактической стоимости, сопровождаться квитанциями, но в любом случае оплачиваться в соответствии с правилами оплаты транспортных расходов Заказчика на основании «Положения о служебных командировках работников ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».

3. Ставки человеко-день для Персонала

Утвержденный Персонал может быть допущен к работе только на основании специального утверждения Заказчика. Оплата Услуг производится на основании часовой ставки за все время, потраченное на оказание Услуг всем Персоналом, который был утвержден Заказчиком и допущен к работе. Данные ставки включают следующее, не ограничиваясь:

- заработная плата, оклады и накладные расходы по заработной плате Персонала;

- накладные расходы и доходы;

- индивидуальные налоги;

- расходы на подготовку отчетов (1 копия ежедневного, еженедельного и ежемесячного отчета по электронной почте, 3 бумажные копии и 1 электронная копия окончательного отчета, 1 электронная копия отчета о состоянии штата Исполнителя и бумажная копия по требованию Заказчика);

- налогообложение Исполнителя, за исключением НДС;

- страхование, связанное с Договором;

- авторское вознаграждение за использование Лицензии в соответствии с разделом 9 Договора;

- расходы на подготовку счетов на оплату 1 (один) оригинал и 3 (три) копии.

4. График оказания Услуг

Исполнитель должен учитывать следующий график оказания Услуг при расчете ставок для своих сотрудников:

- Весь штат cупервайзеров/ и Инспекторов – 10 часов в день, 7 дней в неделю

- Весь штат головного офиса по проекту (координатор и т.д.) – 8 часов в день, 7 дней в неделю

4.1. Предлагаемая группа на поставки и строительство НПС №10

| Позиция | Предполагаемое количество инспекторов |
| --- | --- |
| Инспектор по строительству | 1 |
| Инспектор по СКАДА | 1 |
| Инспектор по НК и сварке | 1 |
| Инспектор по изоляции | 1 |
| Инспектор по электромонтажным работам | 1 |
| Инспектор по КИПиА | 1 |
| Аудитор/ инженер по контролю качества | 1 |
| Инспектор по эксплуатации | 1 |
| Инспектор по поставкам арматуры, насосов, оборудования Генподрядчика | 4 |

Другие позиции Инспекторов по необходимости.

Примечание: Фактическое количество Инспекторов будет зависеть от производственных графиков/ и рабочей практики. При необходимости выполнения дополнительных работ, может быть привлечено дополнительное количество Инспекторов. При утверждении программы рабочих смен, соответственно будет окончательно утверждено количество специалистов в группе.

5. Дополнительные требования

Дополнительно будет необходим следующий штат сотрудников по требованию Заказчика.

5.1. Инженеры ОТ, ОС и ЧС

Для обеспечения соблюдения Генподрядчиком стандартов промышленной

безопасности и охраны окружающей среды в процессе производства,  хранения и

строительства

5.2. Координатор

Для обеспечения взаимодействия между Генподрядчиком и Заказчиком.

5.3. Инспектор по поставкам

Для обеспечения соответствия Товаров, поставляемых Генподрядчиком, техническим спецификациям и графику поставки согласно требованиям Заказчика.

5.4. Администратор по поставкам

Ответственный за проверку деловой и коммерческой документации и предотвращения претензий

5.5. Менеджер по пусконаладочным работам/ по обучению

5.6. Менеджер по контролю затрат

6. Ротация штата Исполнителя

Ротация Персонала должна осуществляться согласно требованиям Трудового Кодекса Республики Казахстан.

6.1. Поставки и строительство НПС №10 нефтепровода Атасу – Алашанькоу на трассе в Казахстане:

Ротация всего Иностранного персонала - 4 рабочих недели и 4 недели отдыха.

Ротация всего казахстанского персонала - 4 рабочих недели и 4 недели отдыха.

Время переезда включено в 4 недели отдыха.

6.2. Поставки и строительство НПС№10 нефтепровода Атасу-Алашанькоу за пределами Казахстана

Ротация всего иностранного персонала 4 рабочих недели и 4 недели отдыха.

Ротация всего местного персонала 4 рабочих недели и 4 недели отдыха.

Время переезда включено в 4 недели отдыха

6.3. Ротация штата в головном офисе по Проекту

Ротация всего Иностранного персонала - 8 недель рабочих и 4 недели отдыха.

Ротация всего казахстанского персонала - 8 недель рабочих и 4 недели отдыха.

Время переезда включено в 4 недели отдыха.

7. Расходы по строительству НПС №10

7.1. Мобилизация/ Демобилизация / Ротация

Казахстанскому и Иностранному персоналу на переезд в ходе Мобилизации/ Демобилизации/ Ротации будет отведен максимум один рабочий день (в каждую сторону). Все расходы по переезду будут выставляться по фактической стоимости, сопровождаться квитанциями, но в любом случае будут оплачиваться в соответствии с правилами оплаты транспортных расходов Заказчика.

7.2. Переезды

Время переездов по трассе от одного объекта до другого учитывается как нормальное время работы на объекте.

7.3. Транзит

Расходы на проживание, если потребуется во время поездок, оплачиваются максимум за один день. Расходы должны подтверждаться  квитанциями/ чеками.

7.4. Расходы на проживание

Заказчик обеспечивает жильем и питанием весь Персонал на строительной площадке по тому же стандарту, какой применяется для представителей Заказчика. Персоналу на строительстве суточные не выплачиваются.

7.5. Суточные

Суточные на координатора/ Инспекторов, размещенных в центральном офисе Заказчика или в офисе Группы Управления Проектом в Республике Казахстан, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, составляют ____________ тенге в день на каждого человека.

Предполагается, что проживание, питание, содержание, прачечную и местный транспорт для данного персонала предоставит Генподрядчик или Заказчик, в этом случае суточные выплачиваться не будут.

7.6. Транспорт

Весь транспорт на трассе предоставляется Заказчиком Исполнителю за счет Заказчика. Предусматриваются квалифицированные водители для транспортного обеспечения за пределами места проведения работ.

Примечание: Заказчик несет ответственность за обеспечение Исполнителя необходимым транспортом, чтобы Исполнитель имел возможность эффективно и профессионально выполнять свою работу; перебои в предоставлении соответствующего транспорта по требованию, будут отражаться на выполняемой инспекции, и Исполнитель не будет нести ответственность за пропущенные инспекции в случае, если не был предоставлен транспорт.

7.7. Связь

Предусматривается, что Заказчик обеспечит телефонную, факсимильную и электронную связь. Исполнитель обеспечивает наличие компьютеров и модемов для соединения с Интернетом. Все телекоммуникационные и курьерские расходы несет Заказчик.

7.8. Офисы

Предусматривается, что Заказчик предоставит Исполнителю соответствующее офисное помещение.

7.9. Виза

Для Персонала предусматривается одна бесплатная виза на каждую продлеваемую визу (Заказчик рассчитывает на получение двукратной въездной визы, как минимум). Расходы составляют  _______ тенге РК на одну визу.

8. Расходы инспектора по поставкам

Транспортные расходы

| Страна | Тенге РК/ км |
| --- | --- |
| Северная Америка |  |
| Великобритания/ Италия/другие страны Европы |  |
| Германия/ Франция/ Испания/ страны Бенелюкса |  |
| Скандинавия |  |
| Китай |  |
| Россия |  |
| Казахстан |  |

Заказчик имеет право утверждать расходы инспектора по поставкам только согласно пункту 8.1 статьи 8 настоящего Приложения 7 к Договору. Если Заказчик утверждает расходы инспектора по поставкам на общественный транспорт и проживание, то эти расходы возмещаются по факту, при условии подтверждения чеками, но в любом случае оплачиваются в соответствии с правилами оплаты транспортных расходов Заказчика

8.1. Мобилизация/ Демобилизация

Часы на Мобилизацию/ Демобилизацию для инспектора по поставкам не предусматриваются. Принимается только фактически отработанное время на объекте, указанном в Наряде на работу. Суточные для инспектора по поставкам не предусматриваются

9. Расходы на деловые поездки

Все время поездки и расходы на проживание (исключая Мобилизацию/ Демобилизацию и Ротацию) оплачиваются в соответствии с правилами оплаты транспортных расходов Заказчика. Копии оригиналов чеков/квитанций и билетов должны прилагаться к соответствующим счетам.

10. Валюта

В целях Договора, утвержденной валютой Договора считается тенге Республики Казахстан (тенге РК). Все цены, ставки и расходы, указанные в Договоре, подразумеваются указанными в тенге Республики Казахстан.

11. Общая стоимость Услуг по Договору, выставление счетов и оплата

11.1. Общая стоимость Услуг по Договору составляет ____________ (_________________________) тенге ___ тиын с учетом НДС и покрывает все расходы Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по Договору, представляет собой комплексную и неизменяемую в сторону увеличения сумму.

10.2. Счета выставляются Исполнителем ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны Услуги, на основании Наряда на работу. Каждый счет должен иметь точную и подробную информацию об оказанных Услугах, с указанием ФИО Инспекторов, номера Наряда на работу, места оказания Услуг. Одновременно со счетом, Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг, счет-фактуру и табель учета рабочего времени по каждой позиции. Счет-фактура должна быть оформлена согласно требованиям Законодательства.

Любые расходы по Мобилизации/ Демобилизации и Ротации, выставленные Исполнителем для возмещения Заказчиком, должны быть точно отражены и отмечены в соответствующем табеле учета рабочего времени с приложением копий проездных документов, чеков и прочих документов по требованию Заказчика и подтверждением представителя Заказчика. В противном случае, Заказчик отклонит возмещение подобных расходов Исполнителю, и Исполнитель, со своей стороны, не должен требовать от Заказчика дополнить или изменить табель учета рабочего времени.

12. Оплата

Оплата должна производиться в соответствии с Разделом 6 Договора.

13. Штрафные санкции

В случае если Заказчик безосновательно задерживает оплату за оказанные Услуги на срок более 45 дней, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,02% (две сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы просроченного платежа.

14. Курс валюты

Фактические расходы Исполнителя, подлежащие возмещению в соответствии с Договором и понесенные Исполнителем, должны выставляться счетами в тенге РК. В случае если фактические расходы выражены в иной валюте, чем тенге Республики Казахстан, Заказчик и Исполнитель ежемесячно согласовывают курс обмена данной валюты в тенге Республики Казахстан. Исполнитель должен пересчитать расходы в тенге Республики Казахстан по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, публикуемому на первый банковский день месяца, в котором произведены расходы.

К счетам на оплату фактических расходов должны прилагаться все подтверждающие и сопутствующие документы, а также документы об официальном курсе валют.

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение 8

к Типовому Договору на оказание

услуг технической инспекции

поставок и строительства НПС №10

Объем оказываемых Услуг

1. Исполнитель должен осуществлять мониторинг, контроль, независимую инспекцию в процессе изготовления, испытания, погрузки и приемки оборудования, поставленного для Проекта, как на территории Казахстана, так и за ее пределами; инспектирование, надзор за процессом поставок и строительства НПС №10, во всех отношениях, но не ограничиваясь  приведенным ниже перечнем:

- контроль, инспектирование, мониторинг изготовления материалов/ оборудования на месте, погрузки и разгрузки;

- Приемка оборудования на месте изготовления, на железнодорожных станциях назначения РК и/ или на строительной площадке/ за пределами РК;

- инспектирование Поставщиков (приемка на месте) и экспедирование;

- надзор и инспектирование поставок и строительства НПС №10, а именно:

- входного контроля оборудования и материалов на площадке;

- проведение операционного контроля по всем видам услуг;

- приемочного контроля завершенных работ;

- создание системы слежения за производственной деятельностью (от начала производства до окончательной приемки);

- отчетность о выполняемых видах услуг.

2. Проверка и инспектирование оборудования

Исполнитель должен выполнять следующие работы включая, но не ограничиваясь:

● Проверять качество материалов и оборудования, которое должно соответствовать  технической документации, утвержденной Заказчиком, стандартам API и/или ASME.;

● Освидетельствовать испытания на заводах и на площадках;

● Проверять комплектность запасных частей согласно требованиям Заказчика;

● Визировать акты приемки работ, формы качества, протоколы испытаний и прочие документы, проверять комплектность и правильность документации на оборудование;

● Выдавать разрешение на выпуск продукции с завода и на отгрузку;

● Выполнять обязанности по ускорению отправки Товаров для обеспечения выполнения графика поставок в соответствии с требованиями Заказчика.

● Выполнять другие действия, необходимые для удовлетворения требованиям процедур, спецификаций, опросных листов и других документов Заказчика в отношении качества и срока поставки

3. Отчеты и слежение

Исполнитель должен использовать компьютерную систему слежения для обеспечения всеобщего слежения за материалами от сырья до перевозки выполненного заказа. Исполнитель должен предоставить доступ Заказчику для использования этой системы для контроля исполнения заказа (Наряда на работу).

В соответствии с установленными требованиями, Заказчику должны предоставляться ежедневные, еженедельные, ежемесячные отчеты.

Исполнитель должен предоставить Ежедневный отчет – 1 электронная копия и бумажная копия по требованию Заказчика; Еженедельный отчет – 1 электронная копия и бумажная копия по требованию Заказчика; Ежемесячный отчет – 1 электронная копия и 2 бумажные копии; Окончательный отчет - 3 бумажные копии и 1 электронная копия; отчет о статусе Персонала - 1 электронная копия и бумажная копия по требованию Заказчика. Другие отчеты по объективному требованию Заказчика. На всех отчетах должна быть подпись исполнителя и печать.

Формат представляемых отчетов должен быть согласован с Заказчиком.

4. Надзор/инспекция третьей стороны/ слежение за строительством НПС №10

Исполнитель должен осуществлять контроль/инспекцию/ мониторинг и подготовку отчетов на строительной площадке согласно спецификациям, процедурам, предоставленным Заказчиком на Проекте поставок и строительства НПС №10 для следующих операций:

1) Общестроительные работы, включая но, не ограничиваясь, подготовку площадки строительства, траншей, обратную засыпку,  здания, дороги, благоустройство и проч.;

2) Расшифровка радиографических снимков

3) Сварочные работы

4) Изоляционные работы

5) Монтаж технологических трубопроводов и оборудования

6) Проведение полевых испытаний узлов и оборудования

7) Восстановительные работы (рекультивация)

8) Электромонтажные работы, катодная защита и КИПиА

9) Телекоммуникации

10) Система SCADA

11) Инспекция качества ведения и приемка исполнительно-технической документации

12) Контроль/ инспекция третьей стороны, мониторинг любых других видов работ по требованию Заказчика

13) Предоставление отчетности согласно установленным требованиям

5. Исполнитель должен предоставить услуги по расшифровке радиографических снимков сварного шва в соответствии с техническими требованиями/ процедурами, предоставленными Заказчиком.

6. Исполнитель должен предоставлять другие услуги контроля/ инспекции третьей стороны и мониторинг за строительством НПС №10 по требованию Заказчика, включая, но, не ограничиваясь, следующее:

- Гистограммы трудовых ресурсов и оборудования.

- График исполнения Договора.

- Планы и процедуры проверки строительства.

- Программу проверки управления качеством.

- Управление контролем и обеспечение качества.

7. Исполнитель должен осуществлять управление контролем и обеспечением качества согласно законодательным актам, стандартам, нормативным документам, действующим в Республике Казахстан в период строительства на площадке:

  - Входной контроль оборудования и материалов, а также технической документации на производственной площадке;

  - Осуществлять контроль за всеми видами работ: строительно-монтажными, предпусковыми, пуско-наладочными и вводом  в эксплуатацию на производственной площадке;

  - Операционный и приемочный контроль выполняемых в процессе производства работ и непосредственно после их завершения.

Операционный контроль и приемочный контроль осуществлять при проведении всех видов работ: строительно-монтажных, предпусковых, пуско-наладочных и ввода в эксплуатацию.

Все виды деятельности должны соответствовать техническим требованиям и процедурам, оговоренным в договорах/ контрактах.

Исполнитель должен обеспечить согласование вопросов взаимодействия с другими подрядчиками на производственной площадке, а также обеспечить ежедневную отчетность по управлению и исполнению графика проектных работ.

8. ISO 9000/ ОТ, ОС и ЧС

Исполнитель должен нанять следующих специалистов в дополнение к контролирующим и инспекционным командам третьей стороны на заводе и/ или строительной площадке по требованию Заказчика.

Аудитор ISO 9000 – гарантирует, что изготовитель оборудования осуществляет деятельность в соответствии со своими собственными Руководствами по Качеству, которые должны подтверждаться и соответствовать требованиям и техническим характеристикам ISO 9000, как того требует Заказчик.

Инженер по ОТ, ОС и ЧС (владеющий русским и английским языками) – должен обеспечить выполнение правил и стандартов техники безопасности и охраны окружающей среды, как того требует Заказчик и в соответствии с Законодательством.

Координатор – должен поддерживать связь с назначенным представителем Заказчика с даты вступления Договора в силу вплоть до полного завершения оказания Услуг по Договору.

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Генеральный директор Го И _____________________ Первый заместитель Генерального директора Елеукулов Е.Н. _____________________ М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |